Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/138/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003r.

[w zł]

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Lp.
Wyszczególnienie zadań
Cel
Zadanie
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
Wysokość wydatków








Wykonywanie do 31.12.2002r.
W roku budżetowym 2003
w kolejnych latach










2004
2005
2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.
Rozbudowa Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Poprawa funkcjonowania
budowa
UM
2002-2004
621.313
84.313
416.000
121.000



2.
Budowa ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem
Poprawa funkcjonowania

UM
2002-2003
292.258
116.258
176.000




3.
Budowa dróg na Grunowie wraz z odwodnieniem
Poprawa funkcjonowania

UM
2003-2004
500.000

100.000
400.000



4.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mieszka I 18-tego Pułku Ułanów 
Poprawa funkcjonowania

UM
2003-2004
1.250.000


1.250.000



5.
Zwiększenie udziałów CHTBS
Zwiększenie zasobów mieszkaniowych
Budowa budynku mieszkalnego
CHTBS
2004
153.500


153.500



6.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Wielewskiej, Karsińskiej i Bruskiej


UM
2004
800.000


800.000



7.
Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy ( ul. Bytowska) - partnerzy:

Miasto oraz Gmina Chojnice, Powiat Chojnicki
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM, UG, Starostwo,

Sejmik Samorządowy Województwa Pomorskiego
2003-2005
2.053.655

21.655
1.032.000
1.000.000


8.
Modernizacja ul. Kościerskiej – II etap
Poprawa bezpieczeństwa
dofinansowanie
Sejmik Samorządowy
2003-2004
2.328.446

78.446
2.250.000



9.
Budowa dróg osiedlowych


UM
2004-2006
1.500.000


300.000
600.000
600.000

-   2   -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10.
Budowa dróg w strefie ul. Składowej i Zakładowej


UM
2005-2006
600.000



300.000
300.000

11.
Modernizacja dróg w strefie Śródmiejskiej


UM
2004-2006
1.200.000


400.000
400.000
400.000

12.
Budowa dróg i wykup gruntów w związku z budową obwodnicy


UM
2006
2.000.000




2.000.000

13.
Wykup gruntów pod rozwój działalności gospodarczej



2005
1.000.000



1.000.000


14.
Wykup nieruchomości od Kurii


UM
2004
900.000


900.000



15.
Budowa trybun, odwodnienia i modernizacja płyty stadionu miejskiego
Zapewnienie bezpieczeństwa 
budowa
UM
2003-2005
4.007.500


440.000
440.000
440.000









7.500
890.000
890.000
900.000

16.
Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu

Partnerzy - Kuria Diecezjalna Pelplińska, Powiat Chojnicki
Poprawa estetyki i przeznaczenia
rewitalizacja
UM
2003-2006
13.010.000


3.000.000
3.000.000
3.100.000









10.000
1.500.000
1.500.000
900.000

17.
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Chojnice


UM
2005-2007
1.500.000



500.000
500.000

18.
Opracowanie dokumentacji budowy przystani jachtowej w miejscowości Charzykowy koło Chojnic


UM,UG
2003-2004
152.500

2.500
150.000



19.
Budowa oświetlenia


UM
2004-2005
400.000


200.000
200.000


20.
Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym


UM
2003-2004
613.400

13.400
600.000



· środki z MENiS

· środki z ZPORR

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Mirosław Janowski
