Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/162/04.Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004r.

[w zł]

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Lp.
Wyszczególnienie zadań
Cel
Zadanie
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
Wysokość wydatków








Wykona- nie do 31.12.2003
W roku budżetowym 2004
W kolejnych latach










2005
2006
2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.
Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy (ul. Bytowska) - partnerzy:

Miasto i Gmina Chojnice, Powiat Chojnicki
Wzmocnienie konkurencyjności subregionu Chojnickiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, dostępności i mobilności komunikacyjnej przebudowanego odcinka drogi 
budowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
2003-2005
2.053.655
21.655
1.032.000
1.000.000



2.
Budowa dróg osiedlowych

· Karnowskiego

· Jabłoniowa,

· San Carlos,

· 3-go Maja,

· Majkowskiego,

· Modra,

· Jarzębinowa,

· - Sienkiewicza
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM
2004-2006
1.500.000

300.000
600.000
600.000


3.
Budowa dróg w strefie ul. Składowej i Zakładowej
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM
2005-2006
600.000


300.000
300.000


4.
Modernizacja dróg w strefie Śródmiejskiej

· Gimnazjalna, Myślibora, Plac Kościelny, Nowe Miasto

· Młyńska,

· Podmurna , Staroszkolna, Bankowa, Cechowa,

· Boczna,

· zakup i instalacja parkometrów
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM
2004-2006
1.100.000

300.000
400.000
400.000


5.
Budowa dróg i wykup gruntów w związku z budową obwodnicy
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM
2006
2.000.000



2.000.000


6.
Wykup gruntów pod rozwój działalności gospodarczej
Rozwój gospodarczy
wykup
UM
2005
1.000.000


1.000.000



-   2   -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7.
Budowa trybun, odwodnienia i modernizacja płyty stadionu miejskiego
Zapewnienie bezpieczeństwa 
budowa
UM
2003-2005
4.007.500
7.500
*440.000
*440.000
*440.000










890.000
890.000
900.000


8.
Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu

Partnerzy - Kuria Diecezjalna Pelplińska,
Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego rewitalizowanego obszaru przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju
rewitalizacja
Miasto Chojnice 
2003-2006
8.010.000
10.000

**3.330.000
**1.670.000










615.000
1.385.000
1.000.000


9.
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Chojnice
Poprawa estetyki i przeznaczenia
modernizacja elewacji
UM
2005-2007
1.500.000


500.000
500.000
500.000

10.
Budowa oświetlenia

· budowa Człuchowska,

· budowa Grunowo,

· modernizacja oświetlenia poszczególnych odcinków drogi krajowej nr 22,

· uzupełnienie brakującego oświetlenia na drogach gminnych,

· budowa Asnyka,

· budowa Stroma,

· modernizacja zasilania energetycznego na ODJ Słonecznym.
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM
2004-2005
450.000

250.000
200.000



*
środki z MENiS

**
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

