PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI  pow. 30 000 tys. euro
Aktualizacja na dzień 13.04.2018r.
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Rodzaj zamówienia

/robota budowlana/dostawa/usługa/
	Tryb zamówienia
	Planowany koszt (PLN) brutto
	Pozycja w budżecie
	Planowana data wszczęcia postępowania
	Planowany termin realizacji


	23.
	Rewitalizacja Dzielnicy dworcowej w Chojnicach – Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach oraz budowa 
ul. Subisława, na odcinku do ul. Towarowej
	roboty budowlane
	Przetarg nieograniczony
	3 827 644,10 
	600-60016-6057
600-60016-059

900-90095-6057
900-90095-6059


	II kwartał
	maj 2018

listopad 2019

	24.
	Renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół, w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.„ Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
	roboty budowlane
	Przetarg nieograniczony
	8 067 843,60
	700-7005-6057/00
700-7005-6059/00
	II kwartał
	maj 2018

październik 2020


