Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIX/272/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2005r.

[w zł]

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Lp.
Wyszczególnienie zadań
Cel
Zadanie
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
Wysokość wydatków








Wykonanie do 31.12.2003
Wykonanie w roku budżetowym 2004
W kolejnych latach










2005
2006
2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.
Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy 
Wzmocnienie konkurencyjności subregionu Chojnickiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, dostępności i mobilności komunikacyjnej przebudowanego odcinka drogi 
budowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
2003-2006
2.800.000
21.655
45.080
1.400.000
1.333.265


2.
Budowa dróg osiedlowych

–  San Carlos

–  Jarzębinowa
–  Karnowskiego, Jabłonio-

    wa

–  3-go Maja,

–  Majkowskiego, 

–  Sienkiewicza

–  Lelewela i Wybickiego

–  Modra, Wiśniowa
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM
2004-2006
2.000.000

423.362
1.422.050
154.588


3.
Budowa dróg w strefie ul. Składowej i Zakładowej
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM
2005-2006
100.000



100.000


4.
Modernizacja dróg w strefie Śródmiejskiej

– Młyńska,

–  Podmurna, Staroszkolna, 

    Bankowa, Cechowa
Poprawa bezpieczeństwa
budowa
UM
2004-2006
1.050.000

323.000
145.000
582.000


5.
Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach
Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Starego Miasta



1.500.000



***  543.000
*** 543.000










50.000
182.000
182.000

-   2   -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6.
Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi
Zapewnienie bezpieczeństwa
budowa
UM
2003-2006
8.122.958
7.500

*  660.000
*  990.000
*  990.000



































115.458
1.340.000
2.010.000
2.010.000

7.
Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach


Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego rewitalizowanego obszaru przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju
rewitalizacja
UM 
2003-2006
16.400.363


*** 5.223.529
*** 6.193.039











** 696.471
** 825.739










1.111.506
1.111.471
1.238.608


8.
Urządzenie terenów zielonych wraz z płytkim zbiornikiem retencyjno - przeciwpowodziowym przy ul. Działkowej na działkach nr 637/28, 639/3, 641, 643/13, 645.
Oddalenie od miasta obszarów zagrożonych zalaniem wodami z nawalnych deszczy z południowo-zachodniej części zlewni. Poza okresami wzmożonych opadów teren miałby funkcję rekreacyjną
budowa
U M
2007
100.000




100.000

9.
Urządzenie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Strugi Jarcewskiej tj. od wylotu przy ul. Mickiewicza do Chojnickich Zakładów Mleczarskich na częściach  działek nr 337, 324/1, 445, 450, 2304, 451/1, 451/2, od nr 430 do 437, 395/4, 395/3, 1147/2 oraz urządzenie zieleni i wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na działkach nrnr 1204/1, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208-1214, 1217, 1226/1, 1227/1 o łącznej powierzchni 1,03  ha przy ul. Mickiewicza 
Turystyczno - rekreacyjne połączenie komunikacyjne Starego Rynku z Laskiem Miejskim i wsią Charzykowy
budowa
UM
2007
600.000




600.000

-   3   -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10.
Budowa sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej regionu chojnickiego „CHOMAN” – etap I
Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu chojnickiego



4.424.000


*** 2.245.600
***   533.500
*** 538.900










#   202.000
#      48.000
#   48.500










##     98.000
##      23.100
  ##   23.400










448.700
106.600
107.700

11.
„Charzykowy –  centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych”
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej



7.500.000

99.919

*** 4.500.000
***  1.125.000











*   900.000
*    225.000










300.000
200.081
150.000

12.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Wielewskiej, Karsińskiej i Bruskiej
Poprawa bezpieczeństwa



1.071.716

21.716
1.050.000



13.
Urządzenie na działkach nr 438, 337, 324/1, 445 o łącznej powierzchni 2,5 h przy ul. Strzeleckiej publicznych terenów zielonych (powiększenie obszaru „Lasku Miejskiego”)
Poszerzenie i poprawa publicznych terenów rekreacyjnych - zielonego  otoczenia Chojnice w otulinie rezerwatu biosfery.
budowa
UM
2007
50.000




50.000

* 
środki z MENiS

** 
środki z MGiP

*** 
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)  

# 
środki z Gminy Chojnice

## 
Środki z Powiatu Chojnickiego

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

