PROJEKT

Uchwała Nr …/…/21

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia … … 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022 - 2027”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11, 1243.) uchwala się, co następuje:

- 1.	Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022 - 2027”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

- 2.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

- 3.	Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Antoni Szlanga

Załącznik do uchwały Nr …/…/21

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia … … 2021 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice

na lata 2022 - 2027

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

- 1.	1.	Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice 
na lata 2022 - 2027 jest podstawowym dokumentem planistycznym obejmującym działania operacyjne, pozwalające na efektywne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

  - Celem programu jest określenie kierunków działania Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, a w szczególności:

- zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej o niskich dochodach;

- poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Chojnice;

- utrzymanie zasobu mieszkaniowego miasta na dobrym poziomie technicznym;

- poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.

  - Program obejmuje zagadnienia określone w art. 21 ust. 2 ww. ustawy tj.:

- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 
w poszczególnych latach;

- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata;

- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;

- wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;

- opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

- niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali;

- planowaną sprzedaż lokali.

- Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

- programie - należy przez to rozumieć Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022 – 2027;

- Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Chojnice;

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

- budynku komunalnym - należy przez to rozumieć budynek stanowiący w całości własność Gminy Miejskiej Chojnice;

- najmie socjalnym lokalu, lokalu zamiennym, tymczasowym pomieszczeniu, mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Chojnice, powierzchni użytkowej lokalu 
- należy przez to rozumieć najem socjalny lokalu, lokal zamienny, tymczasowe pomieszczenie, mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Chojnice, powierzchnię użytkową lokalu, o których mowa w ustawie;

- budynku wspólnotowym - należy przez to rozumieć budynek, w którym znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości oraz nieruchomość wspólna (określana także jako część wspólna nieruchomości);

- konserwacji (remoncie bieżącym) - należy przez to rozumieć wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów technicznych budynku;

- remoncie - należy przez to rozumieć przywrócenie budynkowi bądź jego elementowi pierwotnej lub zbliżonej do pierwotnej wartości użytkowej, nie stanowiący konserwacji;

- modernizacji - należy przez to rozumieć nadanie budynkowi lub jego części wartości użytkowej większej niż miał on w momencie oddania do użytku;

- wartości odtworzeniowej - należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalany w drodze obwieszczenia Wojewody Pomorskiego w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

- gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 2.

Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

§	2.	1.	Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi 1 716 lokali komunalnych:

- 425 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 21.816,00 m2 w 63 budynkach stanowiących własność ZGM Sp. z o.o.;

- 1 213 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 59.078,74 m2 w 155 budynkach wspólnot mieszkaniowych;

- 78 lokali o łącznej powierzchni 4.312,26 m2 w 9 budynkach prywatnych zarządzanych przez Gminę.

| Wykres 1. | Zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Chojnice - stan na dzień 31 grudnia 2020 r. |
| --- | --- |

2.	Budynki mieszkalne z uwagi na wiek można podzielić na 3 grupy:

- wybudowane przed 1900 r. - 72 budynków, co stanowi 31,72 % zasobów;

- wybudowane w latach 1900 - 1940 - 121 budynków, co stanowi 53,30 % zasobów;

- wybudowane po 1940 r. - 34 budynków, co stanowi 14,98 % zasobów.

- Wyposażenie w infrastrukturę techniczną budynków stanowiących własność ZGM Sp. z o. o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- 81 % lokali posiada gaz sieciowy;

- 47 % lokali posiada centralne ogrzewanie, w tym 43 % centralne ogrzewanie etażowe;

- 22 % lokali korzysta z ciepłej wody z sieci miejskiej;

- 100 % lokali posiada instalację wodno – kanalizacyjną;

| Tabela 1. | Wyposażenie infrastrukturalne zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Chojnice - stan na dzień 31 grudnia 2020 r. |
| --- | --- |

| Rodzaj wyposażenia infrastrukturalnego | budynków ZGM Sp. z o.o. oraz wspólnot mieszkaniowych [%] |
| --- | --- |
| gaz sieciowy | 81 |
| centralne ogrzewanie | 47 |
| ciepła woda z sieci miejskiej | 22 |
| instalacja wodno - kanalizacyjna | 100 |

- Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale socjalne i pozostałe mieszkalne w latach 2019 i 2020 przedstawiała się następująco:

| Tabela 2. | Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy - liczba mieszkań - z podziałem na lokale socjalne i pozostałe mieszkalne w latach 2019 i 2020. |
| --- | --- |

| Rok | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań: | 1753 | 1 751 |
| w tym socjalne | 153 | 151 |
| pozostałe mieszkania | 1 600 | 1 600 |

| Tabela 3. | Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy - powierzchnia mieszkań w m2 - z podziałem na lokale socjalne i pozostałe mieszkalne w latach 2019 i 2020. |
| --- | --- |

| Rok | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia mieszkań [m2]: | 83 359,57 | 83 281,00 |
| w tym socjalne | 5 164,74 | 5 086,17 |
| pozostałe mieszkania | 78 194,83 | - 194,83 |

- Prognozuje się wielkość zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2022 - 2027 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne:

| Tabela 4. | Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2022 - 2027 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. |
| --- | --- |

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań: | 1 750 | 1 738 | 1 726 | 1 714 | 1 702 | 1690 |
| w tym socjalne | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| pozostałe mieszkania | 1 600 | 1 588 | 1 576 | 1 564 | 1 552 | 1540 |

§	3.	Przy określaniu prognozy wielkości mieszkaniowego zasobu gminy uwzględniono:

- sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców tych lokali;

- rozbiórkę lub zbycie gminnych budynków, których stan techniczny wskazuje 
na nieopłacalność remontu lub konieczność rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny;

- przekwalifikowanie mieszkań o niskiej wartości użytkowej, zwalnianych przez dotychczasowych najemców, na lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia.

Rozdział 3.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§	4.	1.	Z uwagi na regulacje ustawowe, gmina podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Do działań tych należą przede wszystkim:

- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających niskie dochody tj. w przypadku osób ubiegających się o najem socjalny lokalu;

- zapewnienie lokali zamiennych;

- realizacja wyroków sądowych, w których sąd orzekł o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.

- W latach 2016 - 2020 do Urzędu Miejskiego w Chojnicach wpłynęły wnioski o wynajem lokali komunalnych i lokali socjalnych. Pozytywnie zakwalifikowane wnioski do realizacji 
w tych latach zawarto w tabeli 5.

| Tabela 5. | Pozytywnie rozpatrzone wnioski dotyczące wynajmu lokali komunalnych i socjalnych. |
| --- | --- |

| Rok | Ilość wniosków | Lokale socjalne | Lokale komunalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 49 | 8 | 28 |
| 2017 | 71 | 17 | 18 |
| 2018 | 73 | 11 | 15 |
| 2019 | 77 | - | 5 |
| 2020 | 41 | 7 | 13 |

- Prognozuje się na podstawie danych historycznych, że w kolejnych latach obowiązywania Programu liczba wniosków będzie utrzymywała się na podobnym poziomie, jak w latach poprzednich.

- Realizacja przewidywanych w latach obowiązywania programu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej następować będzie w szczególności poprzez realizację dotychczasowej polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Chojnice, w tym:

- adaptację pustostanów na lokale mieszkalne i najem socjalny;

- przeznaczanie lokali mieszkalnych na najem socjalny lub tymczasowe pomieszczenia;

- najem lokali przez gminę w innym zasobie z prawem do podnajmu lokali osobom oczekującym na liście, w tym również do realizacji prawomocnych wyroków sądowych według zasad określonych w ustawie z dna 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego;

- przejęcie budynków lub lokali na podstawie obowiązujących przepisów poprzez dziedziczenie, zasiedzenie, kupno lub nabycie z mocy prawa celem adaptacji 
w zależności od standardu: na lokale mieszkalne, najem socjalny lub tymczasowe pomieszczenia;

- przygotowanie ewentualnych założeń do realizacji budownictwa komunalnego 
w ramach własnych środków finansowych gminy, z wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

§	5.	1.	Biorąc pod uwagę rzeczowy zakres potrzeb remontowych mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice należy stwierdzić, iż priorytetowym celem remontów jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym w pierwszej kolejności podejmowane są prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków oraz zabezpieczenia instalacji technicznych i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Remonty zapewniają utrzymanie zasobu mieszkaniowego na poziomie technicznym gwarantującym:

- w zakresie standardu budynków między innymi:

  - sprawną instalację odgromową;

  - stan konstrukcji budynku zapewniający bezpieczeństwo;

  - elewację budynku bez ubytków;

  - sprawną instalację elektryczną;

  - sprawne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

  - kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy;

  - odwodnienia dachów;

- w zakresie standardu technicznego lokali mieszkalnych między innym:

- sprawną wentylację w kuchni i łazience;

- sprawną stolarkę okienną i drzwiową;

- sprawne instalacje elektryczne i gazowe;

- wyposażenie lokalu w urządzenia sanitarne;

- jako główne elementy zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zabezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Chojnice wskazuje się remonty obejmujące:

- roboty dekarsko – blacharskie;

- prace w zakresie przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych;

- wymianę/naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- remonty murarskie;

- remonty instalacji gazowej;

- remonty instalacji elektrycznej;

- remonty instalacji wod. - kan.;

- remonty zduńskie;

- remonty malarskie.

- prace remontowe wykonywane będą przede wszystkim ze środków bieżących (czynsze, wpływy ze sprzedaży mieszkań);

- potrzeby remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego w zakresie rzeczowym przedstawia tabela 6.

| Tabela 6. | Potrzeby remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego w zakresie rzeczowym. |
| --- | --- |

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem [zł] | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| stolarskie (okna i drzwi) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| zduńskie | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| instalatorskie (elektryczne, wod.-kan., c.o. i gaz) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| budowlane (mur-tynk, dek-blach, malarskie, ciesielskie, ślusarskie) | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 |
| konserwatorskie | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| fundusz remontowy wspólnot | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

- Podstawą planowania wieloletniego procesu remontów budynków i lokali gminnych jest:

- ocena stanu technicznego zasobów mieszkaniowych;

- analiza potrzeb remontowych z uwzględnieniem określonych standardów budynków, lokali mieszkalnych i socjalnych;

- prognozowanie wszystkich kosztów;

- określenie możliwości finansowania zadań remontowych wskazanych do wykonania.

3.	Potrzeby remontowe budynków i lokali wynikają z konieczności:

- utrzymania stanu technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi 
i mienia;

- zapewnienia użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń zgodnie 
z przeznaczeniem, a w szczególności zapewnienie warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę przeciwpożarową;

- zapewnienia możliwości racjonalizacji wykorzystania energii (działania termomodernizacyjne);

- utrzymania wymaganego stanu estetycznego budynku.

- Zarządzający mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje przeglądów mieszkań i budynków komunalnych, na ich podstawie określa koszty remontów oraz przygotowuje roczne plany rzeczowo - finansowe przewidywanych remontów. Przy określaniu zakresu prac remontowych w poszczególnych rodzajach robót zarządzający bierze pod uwagę obowiązki najemcy jak i wynajmującego.

- Zakres robót remontowych wykonywanych w latach 2019 i 2020 r. przedstawiono w tabeli 7.

| Tabela 7. | Potrzeby remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego w zakresie rzeczowym. |
| --- | --- |

| Rok | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Ogółem [zł] | 2 299 715,11 | 2 483 903,90 |
| w tym: |  |  |
| stolarskie (okna i drzwi) | 42 925,35 | 131 231,58 |
| zduńskie | 138 648,73 | 136 775,77 |
| instalatorskie (elektryczne, wod.-kan., c.o. i gaz) | 55 691,83 | 48 249,45 |
| budowlane (mur-tynk, dek-blach, malarskie, ciesielskie, ślusarskie) | 697 851,34 | 793 929,08 |
| konserwatorskie | 328 412,39 | 463 844,61 |
| fundusz remontowy wspólnot | 1 036 185,47 | 909 873,41 |

Rozdział 4.

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

- 6.	1.	W 2019 r. sprzedano 5 lokali mieszkalnych. Natomiast w roku 2020 sprzedanych zostało 
ich 19.

- Planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2022 - 2027 wg poniższego zestawienia:

| Tabela 8. | Plan sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2022 - 2027. |
| --- | --- |

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba lokali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

  - Główne założenia polityki sprzedaży mieszkań gminnych to:

- utrzymanie dotychczasowych warunków sprzedaży, poprzez zastosowanie bonifikat dla obecnych najemców lokali mieszkalnych;

- kontynuowanie sprzedaży lokali, w celu pełnej prywatyzacji budynków wspólnot mieszkaniowych, poprzez sprzedaż ostatnich lokali gminnych w budynku na rzecz obecnych najemców, wyłączenie ze sprzedaży lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych.

- Planowane do uzyskania efekty, związane ze sprzedażą lokali gminnych:

- dochody do budżetu;

- zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy;

- zmniejszenie kosztów remontów i modernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych;

- pełna prywatyzacja budynków wspólnot mieszkaniowych, szczególnie z małym udziałem gminy.

| Tabela 9. | Wpływy ze sprzedaży mieszkań stanowiących własność ZGM Sp. z o. o. w latach 2016 - 2020. |
| --- | --- |

| Rok | Wpływy ze sprzedaży [zł] |
| --- | --- |
| 2016 | 714 198,00 |
| 2017 | 1 164 865,50 |
| 2018 | 391 995,50 |
| 2019 | 373 984,00 |
| 2020 | 1 291 746,00 |

Rozdział 5.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

- 7.	1.	Racjonalna polityka czynszowa Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2022 - 2027 powinna zmierzać do utrzymania zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym 
i estetycznym oraz do takiego kształtowania poziomu stawek czynszu, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej, a w przyszłości wpłynęłyby 
na zmniejszenie dopłaty z budżetu do utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Wpływy z tytułu czynszu systematycznie powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych, ale również zapewniać pozyskanie środków 
na remonty.

- Czynsz, za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, obowiązujący w dniu 
1 stycznia 2021 r. może ulec wzrostowi nie więcej niż o 5 % w skali roku. Tak ustalony czynsz stanowi stawkę bazową.

- Dla umów na lokale mieszkalne zawarte na podstawie wskazania Burmistrza Miasta 
po wejściu w życie uchwały ustala się czynsz w wysokości 3 % wartości odtworzeniowej.

- Dla mieszkań w budynkach wzniesionych po 2002 roku ustala się czynsz w wysokości 4 % wartości odtworzeniowej.

- Czynsz może ulec wzrostowi nie więcej niż o 5 % w skali roku.

- Stawka bazowa czynszu ulega obniżeniu przy uwzględnieniu następujących czynników:

- grupa I:

- mieszkanie wyposażone we wszystkie urządzenia bez c.o. 86 % stawki bazowej;

- mieszkanie z łazienką i wc, bez c.o. i gazu 73 % stawki bazowej;

- mieszkanie tylko z wc lub łazienką 59 % stawki bazowej;

- mieszkanie z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacją 45 % stawki bazowej;

- mieszkanie bez urządzeń wodociągowych i kanalizacji 31 % stawki bazowej;

- grupa II - czynniki dodatkowo obniżające stawkę czynszu:

  - mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny 30 % obniżki;

  - mieszkanie w suterenie 30 % obniżki;

  - mieszkanie ze wspólną używalnością kuchni lub łazienki 30 % obniżki;

  - mieszkanie z kuchnią lub pokojem bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego 30% obniżki;

  - mieszkanie powyżej 5 kondygnacji w budynku bez windy 30 % obniżki.

- Obniżki, o której mowa w ust. 6 pkt 2, dokonuje się od stawki standardowej dla poszczególnych wariantów. Stawka standardowa to stawka dla mieszkania z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

- Obniżenie stawki czynszowej na podstawie czynników z grupy II, o której mowa w ust. 6 
pkt 2 może nastąpić tylko z tytułu jednego czynnika.

- Czynsz najmu za lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia ustala się w wysokości 50 % stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

- Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia.

- Stawka czynszu na dzień 31 grudnia 2019 r. (zmiana nastąpiła 1 listopada 2019 r. 
z 6,07 zł/m2) wynosiła 6,37 zł/m2 i wzrosła o 5 % od dnia 1 stycznia 2018 r. Dla nowo zasiedlonych lokali stawka wynosiła 3 % wartości odtworzeniowej lokalu dla województwa pomorskiego z uwzględnieniem obniżek w zależności od wyposażenia lokalu. Na dzień 
31 grudnia 2020 r. stawka czynszu nadal wynosiła 6,37 zł/m2.

- Zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 
31 grudnia 2020 r. wynosi 2 118 604,75. Natomiast wysokość zaległości w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

| Tabela 10. | Zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice - stan na dzień 31 grudnia 2020 r. |
| --- | --- |

| Rok | Wysokość zaległości z tytułu czynszu [zł] |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZGM Sp. z o.o. | Administracja zlecona |
| 2016 | 1 727 345,00 | 585 366,02 |
| 2017 | 1 624 871,12 | 747 720,39 |
| 2018 | 1 573 737,00 | 787 850,35 |
| 2019 | 1 574 428,57 | 755 648,03 |
| 2020 | 1 388 991,68 | 729 613,07 |

| Wykres 2. | Zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2016 - 2020. |
| --- | --- |

- Gmina Miejska Chojnice prowadzi bieżący nadzór nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz monitoring bieżących należności, polegający na regularnym wysyłaniu wezwań do zapłaty i zawiadomień o braku bieżących płatności.

- W celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań wobec osób trwale zalegających 
z opłatami z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, będą podejmowane działania 
w zakresie:

- podejmowania windykacji poprzez bezpośrednie negocjacje z dłużnikami w sprawie spłaty zadłużenia;

- kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego;

- ponownego kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego.

- 9.	W Gminie Miejskiej Chojnice obowiązuje jedna strefa lokalizacyjna budynków.

- 10.	Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czynszu ze względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego najemcy. Obniżkę czynszu przyznaje się najemcom, spełniającym kryterium, o którym mowa w § 8 uchwały Nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice, zajmującym lokal, którego powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza normatywnej powierzchni uprawniającej do przyznania dodatku mieszkaniowego określonej 
w art. 5 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 6.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

- 11.	1.	W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Chojnice, lokale stanowiące własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. oraz lokale w budynkach prywatnych będących w zarządzie gminy.

- W zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Gminy zarząd i administrowanie w zakresie nieprzekraczającego zwykłego zarządu, Gmina powierzyła Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., który został wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W latach 2022 - 2027 taki sposób zarządzania będzie nadal stosowany. Po upływie dotychczas obowiązującej umowy nowy zarządca i administrator lokali stanowiących własność Gminy oraz lokali w budynkach prywatnych zarządzanych przez gminę zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 7.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość wydatków w latach 2022 - 2027 
z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali 
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne w kolejnych latach

- 12.	1.	Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są przychody z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz przychody z czynszów za najem lokali użytkowych.

Głównym założeniem w zakresie kształtowania racjonalnej gospodarki mieszkaniowej będzie dążenie do kształtowania stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne na takim poziomie, aby uzyskane wpływy pozwoliły na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie co najmniej niepogorszonym.

- Prognozuje się, że w wyniku zmniejszenia ogólnej powierzchni zasobu mieszkaniowego Gminy, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będą się sukcesywnie zmniejszać.

- Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być środki 
z funduszy Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa, kredyty na remonty 
i termomodernizacje.

- Wysokość przychodów i kosztów w latach 2019 i 2020 z czynszu za lokale mieszkalne przedstawiała się następująco:

| Tabela 11. | Wysokość przychodów i kosztów w latach 2019 i 2020 z czynszu za lokale mieszkalne. |
| --- | --- |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |
|  | Przychody [w zł] | 7 562 041,15 | 8 748 884,40 |
|  | w tym: |  |  |
| 1. | Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne | 5 255 822,84 | 5 431 383,84 |
| 2. | Wpływy z czynszów za lokale użytkowe | 812 015,51 | 724 836,36 |
| 3. | Przychody z czynszu (teren, ogród, reklama) | 66 380,92 | 65 469,39 |
| 4. | Przychody usługi administrowania, zarządzania | 1 053 837,88 | 1 235 448,81 |
| 5. | Przychody ze sprzedaży majątku | 373 984,00 | 1 291 746,00 |
|  | Wydatki i koszty [w zł] | 7 667 949,54 | 8 190 407,79 |
|  | w tym: |  |  |
| 1. | Koszty bieżącej eksploatacji | 3 214 598,19 | 3 329 336,74 |
| 2. | Koszty remontów i konserwacji | 1 308 457,89 | 1 574 030,49 |
| 3. | Koszty modernizacji | 554 290,90 | 551 350,67 |
| 4. | Wydatki inwestycyjne | 75 244,61 | 91 040,88 |
| 5. | Koszty zarządu (administrowania) nieruchomościami | 2 515 357,95 | 2 644 649,01 |

- Prognoza źródeł finansowania oraz wysokości przychodów i kosztów w latach 2022 - 2027 przedstawia się następująco:

| Tabela 12. | Prognoza źródeł finansowania oraz wysokości przychodów i kosztów w latach 2022 - 2027. |
| --- | --- |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Przychody [w zł] | 7 715 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 7 715 000 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 |
| 2. | Wpływy z czynszów za lokale użytkowe | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| 3. | Przychody z czynszu (teren, ogród, reklama) | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 4. | Przychody usługi administrowania, zarządzania | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 5. | Przychody ze sprzedaży majątku | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
|  | Wydatki i koszty [w zł] | 7 680 000 | 7 655 000 | 7 635 994 | 7 616 988 | 7 597 982 | 7 578 976 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koszty bieżącej eksploatacji | 3 200 000 | 3 195 000 | 3 190 000 | 3 185 000 | 3 180 000 | 3 175 000 |
| 2. | Koszty remontów i konserwacji | 1 400 000 | 1 390 000 | 1 380 000 | 1 370 000 | 1 360 000 | 1 350 000 |
| 3. | Koszty modernizacji | 500 000 | 498 000 | 496 000 | 494 000 | 492 000 | 490 000 |
| 4. | Wydatki inwestycyjne | 80 000 | 78 000 | 76 000 | 74 000 | 72 000 | 70 000 |
| 5. | Koszty zarządu (administrowania) nieruchomościami | 2 500 000 | 2 494 000 | 2 493 994 | 2 493 988 | 2 493 982 | 2 493 976 |

Rozdział 8.

Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

  - 13.	1.	W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gmina Miejska Chojnice będzie podejmować działania zmierzające do:

- zabezpieczenia corocznie w budżecie Gminy stosownych środków na wykonanie remontów bieżących;

- optymalnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy poprzez sukcesywne zmniejszanie liczby niezagospodarowanych lokali;

- rozważenia możliwości pozyskania lokali socjalnych celem sukcesywnego poprawiania polityki mieszkaniowej;

- systematycznego monitorowania stanu technicznego budynków mieszkalnych pod kątem ich remontów;

- wyłączania z eksploatacji budynków i lokali w złym stanie technicznym, których remont jest ekonomicznie nieuzasadniony i przeznaczenie ich do sprzedaży lub rozbiórki, zmiany ich przeznaczenia;

- koordynowania zamian w sposób pozwalający na zwolnienie lokali mieszkalnych 
o obniżonym standardzie w celu przekwalifikowania ich statusu na lokale socjalne lub wykonania remontu i podwyższenia standardu;

- przeznaczenia części nowo wybudowanych lokali mieszkalnych na zamianę dla rodzin wywiązujących się z obowiązków najemcy i chcących polepszyć warunki zamieszkiwania;

- stymulowania aktywności mieszkańców w zakresie zamian lokali, w celu dostosowania standardu i wielkości lokalu mieszkalnego do możliwości finansowych i stanu rodzinnego najemcy;

- wspierania najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalu, celem podniesienia standardu technicznego lokalu;

- egzekwowania regularnych i terminowych płatności czynszów oraz podejmowanie działań wspomagających wywiązywanie się najemców z tego obowiązku poprzez:

  - uefektywnianie dotychczas stosowanych oraz wprowadzanie nowych instrumentów służących skutecznemu egzekwowaniu należności z tytułu korzystania z mieszkań gminnych i minimalizowaniu zadłużenia;

  - natychmiastowe reagowanie w momencie pojawienia się zaległości czynszowych obejmujących dwa kolejne okresy płatności;

  - informowanie o możliwości starania się o środki z pomocy społecznej lub o dodatek mieszkaniowy;

- weryfikacji sposobu użytkowania lokali:

  - ustalanie sytuacji wynajęcia, podnajęcia, oddania do bezpłatnego używania bez zgody wynajmującego;

  - ustalanie czy najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu;

- likwidacji barier architektonicznych w związku z remontami lokali wskazywanych 
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych;

- zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwach stałych na inne systemy grzewcze 
w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i poprawy efektywności energetycznej poprzez

- stosowanie dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Gminy, tj. starych kotłów węglowych, na kotły najnowszej klasy 
na paliwo stałe bądź ogrzewanie elektryczne;

- podłączenie do sieci gazowej budynków, których stan techniczny jest co najmniej dobry i które znajdują się na obszarze objętym taką możliwością;

- podnoszenie świadomości najemców o konieczności ochrony jakości powietrza 
i niespalania w piecach odpadów bytowych oraz stosowanie wysokiej jakości paliwa;

- optymalizacji struktury własnościowej budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w celu zmniejszenia kosztów utrzymania zasobu;

- pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na budownictwo socjalne 
i komunalne;

- utworzenia i rozwijania zintegrowanej elektronicznej bazy danych o zasobie mieszkaniowym gminy w celu umożliwienia bieżącego analizowania oraz monitorowania prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania zasobem.

2.	Pożądanym kierunkiem zmian jest sprzedaż lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w szczególności w przypadkach, gdzie Gmina ma mniejszościowy udział, a zwłaszcza 
w sytuacjach, gdy jest to ostatni lokal w danym budynku wspólnoty mieszkaniowej.

Rozdział 9.

Działania mające na celu polepszenie atrakcyjności otoczenia nieruchomości

§	14.	1.	W okresie obowiązywania programu Gmina Miejska Chojnice będzie podejmować działania mające na celu polepszenie atrakcyjności otoczenia nieruchomości poprzez:

- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;

- remonty dróg wewnętrznych i chodników;

- zagospodarowanie podwórek, urządzenie małej architektury, aranżowanie przestrzeni wspólnych;

- podejmowanie działań zmierzających do eliminacji smogu w postaci zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w zajmowanych przez najemców lokalach mieszkalnych zdecydują się na wymianę dotychczasowego ogrzewania 
na niskoemisyjny system ogrzewania.

2.	Gmina Miejska Chojnice kontynuuje gminny program pomocowych dla mieszkańców 
w dofinansowaniu przedsięwzięcia zmierzającego do modernizacji źródeł energii cieplnej 
w celu poprawy jakości powietrza na terenie Chojnic.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Ustawa z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Program powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, planowaną sprzedaż lokali, plan remontów i modernizacji, zasady polityki czynszowej, wysokość wydatków na eksploatację, remonty i modernizacje lokali, zasady zarządzania lokalami i budynkami, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Celem niniejszej uchwały jest realizacja zadań Gminy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.