PAGE  
21

OR.0012.4.18.2012

P r o t o k ó ł  Nr 18/12

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Sportu, odbytego 
w dniu 14 grudnia 2012r.w godz. od 900 do 1050.
Obecni na posiedzeniu:

· członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

1. p.Antoni Szlanga

- Przewodniczący

2. p.Józef Skiba

3. p.Edward Gabryś

4. p.Stanisław Kowalik

5. p.Gabriela Wegner

6. p.Marek Szmaglinski

7. p.Kazimierz Drewek

8. p.Renata Dąbrowska

9. p.Grzegorz Wirkus

Członkowie Komisji nieobecni:

1. p.Marian Rogenbuk

- usprawiedliwiony

2. p.Dariusz Szczepański
- usprawiedliwiony

Komisja składa się z 11 członków, obecnych na posiedzeniu – 9, nieobecnych – 2, stwierdzono quorum i Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych opinii i wniosków.

· członkowie Komisji Ochrony Środowiska:

1. p.Stanisław Kowalik

- Przewodniczący

2. p.Antoni Szlanga

3. p.Maria Błoniarz-Górna
Członkowie Komisji nieobecni:

1. p.Bartosz Bluma

- usprawiedliwiony
2. p.Leszek Pepliński

- usprawiedliwiony
Komisja składa się z 5 członków, obecnych na posiedzeniu – 3, nieobecnych – 2, stwierdzono quorum i Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych opinii i wniosków.

· członkowie Komisji Kultury i Sportu:
1. p.Andrzej Mielke

- Przewodniczący

2. p.Joanna Warczak

3. p.Kazimierz Drewek

4. p.Maria Błoniarz-Górna

5. p.Bogdan Kuffel

Członkowie Komisji nieobecni:

1. p.Dariusz Szczepański
- usprawiedliwiony
2. p.Rafał Mielecki

- usprawiedliwiony

Komisja składa się z 7 członków, obecnych na posiedzeniu – 5, nieobecnych – 2, stwierdzono quorum i Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych opinii i wniosków.

· spoza Komisji:
1. p.Mirosław Janowski

- Przewodniczący Rady Miejskiej
2. p.Marlena Pawlak

- Miejski Konserwator Zabytków

3. p.Andrzej Ciemiński

- Architekt Miejski

4. p.Jarosław Rekowski

- Dyrektor Wydziału Km

5. p.Radosław Osiński

- Portal internetowy chojnice.com

6. p.Jerzy Erdman

- Portal internetowy chojnice24.pl

Osoby wymienione w punktach 1-3 brały udział w części posiedzenia.

Wspólne posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p.Antoni Szlanga, powitał zebranych członków połączonych Komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej, media oraz pracowników Urzędu Miejskiego.

Zaproponował poniższy porządek posiedzenia:

1. Informacja o pracy Referatu ds. Architektury 

Miejskiej i Konserwacji Zabytków.
2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.

3. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.
Ad. 1

Przewodniczący Antoni Szlanga – każdy z członków Komisji otrzymał tezy do dzisiejszego posiedzenia – w załączeniu i w tej chwili poproszę Architekta Miejskiego o przedstawienie informacji według punktów, które zostały dostarczone.
Pan Andrzej Ciemiński – pragnę przedstawić informację zgodnie z tymi punktami, które zostały dostarczone. Jeżeli chodzi o opracowywanie kolorystyki budynków na terenie miasta Chojnice oraz budynków będących we władaniu Gminy Miejskiej Chojnice, to przygotowałem wykaz budynków, są to głównie kolorystyki budynków we władanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2011 
i na rok 2012, są to projekty elewacji, projekty klatek schodowych oraz nadzory tych remontów, które się odbyły właśnie w roku 2011 i 2012. Jeżeli chodzi o rok 2011 i projekty elewacji, to zaprojektowałem elewację budynków: Cechowa 8, Człuchowska 23, Młyńska 19, Modrzewskiego 6 oraz 
31 Stycznia 45, łącznie 5 budynków. Oprócz tego zostały zaprojektowane 4 klatki schodowe, czyli Warszawska 27, Ogrodowa 9, Mickiewicza 33 i Mickiewicza 44. Ponadto w roku 2011 również zostały wykonane elewacje, które wcześniej projektowałem, czyli nadzór nad elewacjami takimi jak: Człuchowska 23, Człuchowska 25, Dworcowa 24, Młodzieżowa 3, Kościuszki 21 – klatka schodowa, Modrzewskiego 6, Piłsudskiego 14, Plac Jagielloński 7, Warszawska 27 – klatka schodowa. Łącznie jest to 9 nadzorów.
W 2012 roku natomiast zaprojektowanych zostało elewacji: Gdańska 20, Młyńska 21, Strzelecka 8, Strzelecka 38, 31 Stycznia 32, 31 Stycznia 36, 31 Stycznia 38, Żwirki i Wigury 31 oraz Żwirki 
i Wigury 33. Ponadto zostały zaprojektowane dwie klatki schodowe, czyli Wysoka 42, jak również Kościuszki 38. Również w 2012 roku pełniłem nadzory nad elewacjami i klatkami schodowymi, jest to Dworcowa 24a, Kościuszki 22 – klatka schodowa, Mickiewicza 44 – klatka schodowa, dalej 
31 Stycznia 39, Młyńska 20, Ogrodowa 9 – klatka schodowa, Strzelecka 41 – klatka schodowa, Wysoka 42 – klatka schodowa, Żwirki i Wigury 27 i Żwirki i Wigury 29. To są budynki będące we władaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ponadto oczywiście też budynki, które nie są we władaniu, tylko są to budynki prywatne, bo to jest moje normalne zadanie, co oczywiście nie jest moją prywatną działalnością, tylko które są na terenie Starego Miasta i dla których też wykonywałem kolorystyki w ramach swoich obowiązków, tu oczywiście nie wiem, czy to jest w Statucie właściwie zapisane, ale w każdym razie te wszystkie obiekty również projektuję i nadzoruję. Wykonany został budynek 31 Stycznia 7, zaprojektowałem tam kolorystykę oraz pełniłem nadzór, to w ramach swoich obowiązków urzędowych oraz budynek, ostatnio zrobiona elewacja na ulicy Młyńskiej. To jest to, jeżeli chodzi o elewacje budynków.
Jeżeli chodzi o koncepcje architektoniczne, to w 2011 roku oraz w sumie w 2012 roku naliczyłem około 40 koncepcji, które zrobiłem dla Urzędu Miejskiego. W 2011 roku jest to koncepcja, można właściwie powiedzieć, że prawie projekt, bo na tej podstawie zostało zrobione, w zasadzie przełożona tylko dokumentacja, to jest Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, wszystko oczywiście jest udokumentowane, robiłem tam projekt pełnej funkcji, elewację łącznie z projektem zagospodarowania. Również elewacja Stary Rynek 4, jest to ta kontrowersyjna sprawa, potem dla Nadzoru Budowlanego projekt naprawczy jak gdyby tej elewacji. Wykonywałem również koncepcje mebli, projekty mebli dla Urzędu Miejskiego, czyli meble do gabinetu Dyrektora Generalnego, projekt każdego mebla, to nie jest tak, że te meble zostały kupione, tylko każdy z osobna został zaprojektowany, stoły, biurka, szafy i tak dalej oraz popełniłem pewien nadzór nad wykonaniem tych wnętrz. Potem robiłem Plac Piastowski, czyli parkingi. Można powiedzieć, że w czterech wersjach, tam w tej chwili odbywa się plan miejscowy, gdzie została droga przy ulicy 14 Lutego i powstał projekt na parkingi, natomiast ja robiłem kilka koncepcji wcześniej na to, w jaki sposób zagospodarować. Potem robiłem koncepcję parkingów przy ulicy Młodzieżowej na zlecenie chyba Rady Osiedla, zresztą jest to udokumentowane.
Projektowałem również obelisk informujący cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, poległych 
w roku 1945. Projektowałem też do Urzędu szafy, mam to zapisane i wydrukowane. Potem robiłem szablony na ulicy Kościuszki 20, to jest klatka schodowa, również jest to udokumentowane, na podstopniach, są tam rysunki, one nie powstały z niczego, tylko są zinwentaryzowane i narysowane, na podstawie tych szablonów zostały potem odmalowane te sufity. Następnie robiłem projekt zagospodarowania przy kortach Żwirki i Wigury, przedtem były tam tylko i wyłącznie korty, w tej chwili są tam boiska do bule i również robiłem koncepcję parkingów, które przy ulicy Żwirki i Wigury miały się znaleźć, to jest również udokumentowane.

Robiłem również inwentaryzację terenu naprzeciw NETTO, w tej chwili tam stoi obelisk, są toalety, ten cały teren został zinwentaryzowany, robiłem tam również koncepcję na ten teren, gdzie tam ewentualnie miał być zakątek na posiady oraz był też plan, że przy zjeździe z ulicy Parkowej 
w prawo miał być tam taki kiosk i też robiłem koncepcję na ten kiosk, właśnie na teren ewentualnie możliwość zmiany tego planu zagospodarowania w tym miejscu.

Ponadto robiłem ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 1, na podstawie mojej koncepcji potem Pan Kufel robił dokumentację, mówię o roku 2011, to mam zapisane w komputerze, bo to są również moje wydruki z komputera, gdzie były dokonywane zmiany.
Kolejny temat, drzwi Stary Rynek 19-20, to projekt. Reklama przy „Zagłobie” przy ulicy Batorego, tam był taki problem, zaprojektowałem przy ogrodzeniu stojak specjalnie pod zabudowę reklamową. Ponadto też w 2011 roku meble do Wydziału Organizacyjnego, zagospodarowanie, tam była zmiana organizacji biurek i to wszystko też tam zaprojektowałem. Ponadto robiłem również koncepcję dla ZGM, dla nowej siedziby budynku, która będzie się mieściła przy Placu Piastowskim, miała się mieścić. Dalej, kiosk przy przystanku ulica Szeroka, w tej chwili stanął tam taki kiosk nowy i zostało to tak zrobione, że znajdował się przy słupie, zostało to odsunięte, zostały zaprojektowane również stanowisko, gdzie mają stanąć reklamy, w tej chwili dwie reklamy tam stoją, trzecia reklama jeszcze nie stoi. Ten teren został też przeze mnie zinwentaryzowany, zaprojektowany, gdzie ten kiosk ma się znaleźć oraz w jakiej formie, w którym miejscu mają być te reklamy, żeby przykryć to nieszczególne podwórko kamienicy.
Ponadto zrobiłem koncepcję również dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej podwórka przy ulicy Człuchowskiej 34, jest to niedaleko Starostwa, tam znajdują się takie piwnice, one miały być zlikwidowane, które znajdują się na środku i zostały zaprojektowane tam parkingi oraz nowe ławeczki, praktycznie całe takie zagospodarowanie przy tym terenie.

Ponadto takie drobiazgi jak Centrum Informacji Turystycznej – tablica oraz tablica informująca 
o galerii Trzebiatowskiego, ona wisi na drzwiach. To jest rok 2011.
Koncepcje w 2012 roku, Urząd Stanu Cywilnego projekt biurek, to do przetargu dla Pani Bożeny Stopa projekt. Również pokój Burmistrza, projekt całości, wszystkich mebli oraz nadzór nad całością, czyli nad lampami, nad całą architekturą wnętrza. Robiłem też dla Pana Rekowskiego zjazd przy ulicy Młodzieżowej, koncepcję takiego małego zjazdu, potem plac zabaw ulica Dworcowa, też tam była inwentaryzacja pełna terenu, oprócz tego koncepcja zjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie tego placu zabaw. Zrobiłem również koncepcję Orła dla pomnika z orłem, prawdopodobnie korona będzie gotowa na Święta, tak m zapowiedziała firma z Brus, która jest wykonawcą tej korony, mówię o Świętach Bożego Narodzenia, tak obiecano.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – żeby potem nie mnożyć pytań, dopytam do tego orła, czy jest zgoda twórcy tego pomnika?

· Pan Andrzej Ciemiński – nie, w ogóle nie pytaliśmy o zgodę stwierdziliśmy, że to jest taki mały detal, że już nie będziemy komplikować sprawy. Dostałem polecenie, żeby ta korona została wykonana i tak zrobiłem.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – taka była wola zresztą Rady, bośmy głosowali za tym, żeby ta korona była, jednak było zastrzeżenie, że musi być zgoda autora tego pomnika.

· Pan Andrzej Ciemiński – tak, ale potem po rozmowie z Panem Burmistrzem było stwierdzenie, żeby już nie komplikować sprawy.
Kontynuując, Gimnazjalna 7, tam projekt kolorystyki, również projekt detali wszystkich balkonów, czyli wszystkie balkony zostały przeze mnie zaprojektowane w detalach, to wszystko jest udokumentowane. Potem mniejszy temat, logo dla „Kultura zgodna z naturą”, to dotyczyło Domu Kultury, były spotkania, był taki pomysł na promocję tego Domu Kultury i coś takiego przygotowałem. Zrobiłem również koncepcję chodników i zieleni przy Fosie, to niedawny temat, który był tutaj również przerabiany. Ponadto drzwi i elewacja ulica Młyńska 21, to jest prywatna kamienica, zaprojektowałem tam nową bramę wejściową oraz zrobiłem kolorystykę tego budynku. Nowe Miasto, zagospodarowanie naprzeciw parkingów, niedawno też przerabiany temat odnośnie zagospodarowania, właściwie możliwości rozbudowy kamienic przy ulicy Nowe Miasto, tutaj na tyłach właściciel nowej działki, przy parkingach koncepcja zagospodarowania terenu, to wspólnie z Panem Marczewskim. Także inwentaryzowałem teren przy ulicy 31 Stycznia, tam, gdzie w tym roku powstała „Herbaciarnia”, tam przygotowywałem teren, w którym to dokładnie ma miejscu, zinwentaryzowałem, żeby nie przeszkadzała, a z drugiej strony funkcjonowała. Również projektowałem bloki 31 Stycznia, nową kolorystykę oraz balkony nowe, przy ulicy 
31 Stycznia 36-38. To jeżeli chodzi o koncepcje.
Opiniowanie projektów budowlanych pod względem architektonicznym – jest to temat wspólny z Panią Marleną, wszystkie decyzje konserwatorskie, również postanowienia są opiniowane wspólnie przez nas, tutaj koleżanka ma pełen wykaz tych decyzji, a ja spisałem sobie ilość tych decyzji, to jest decyzje konserwatorskie I półrocze 2011 roku, całość rok 2011 decyzje konserwatorskie to 77 decyzji, postanowień jest 22 i opinii jest 9. Rok 2012 to decyzje konserwatorskie 
63 decyzji konserwatorskich, postanowień 23 oraz opinii 21.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – przepraszam, cały czas mówimy o wspólnych działaniach 
z Panią Marleną Pawlak?

· Pan Andrzej Ciemiński – teraz tak, mówię o wspólnych działaniach z Panią Marleną.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – a jeżeli chodzi o inne projekty budowlane, bo są przecież nie tylko budynki, które znajdują się, czy nieruchomości, znajdujące się w strefie konserwatorskiej.
· Pan Andrzej Ciemiński – z tym to jest różnie, ponieważ nie wszyscy, w poprzednich latach na przykład robiłem projekty bloków, które znajdują się na ulicy Młodzieżowej, a nowy Prezes Spółdzielni nie uznaje takiego stanowiska, jak Architekt Miejski, czy Konserwator Zabytków, 
w związku z tym robi sobie to, co chce, on sobie nie życzy żadnych…

· Przewodniczący Antoni Szlanga – są na to przepisy?

· Pan Andrzej Ciemiński – nie ma takiego obowiązku, w związku z tym on nie widzi potrzeby, poprzedni Prezes regularnie robiłem koncepcje, tam mnóstwo blików, które są wykonane, były wykonane zgodnie z moją dokumentacją, z moim projektem.
· Przewodniczący Stanisław Kowalik – natomiast skupił się Pan li tylko i wyłącznie na budynkach, które podlegają jurysdykcji ZGM-u, mówię o osiedlach.

· Pan Andrzej Ciemiński – nie tylko, na terenie Starego Miasta, jeżeli chodzi o osiedla to dokładnie tak, ale przedtem wykonywałem mnóstwo bloków, które są zrobione na ulicy Młodzieżowej, co najmniej kilkanaście bloków.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – ale mówimy o koncepcjach elewacji, kolorystyki i tak dalej, ale temat jest taki: „opiniowanie projektów budowlanych pod względem architektonicznym” i to, moim zdaniem, dotyczyłoby nawet budownictwa jednorodzinnego.

· Pan Andrzej Ciemiński – nie ma takich przepisów, nie ma takiej możliwości, ja nie mogę zresztą oceniać pracy innych architektów.
Dalej, nadzór nad realizacją remontów budynków w centrum miasta, to jest jakby naturalne, ja cały czas nadzoruję, chodzę, to mnie zawsze interesuje i to już niezależnie od sytuacji, po prostu urodziłem się z tym, żeby chodzić po budowach, to już jest w mojej naturze i niezależnie, czy to ja projektowałem, czy ktoś inny projektował, czy ktoś inny wykonuje, po prostu mnie interesuje, żeby dobrze było zrobione, jak jest coś sknocone to zwracam uwagę

Współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Przestrzenią i Nieruchomościami w zakresie tworzenia koncepcji przestrzennej planu zagospodarowania przestrzennego oraz zagospodarowania obszarów miejskich, tutaj zapoznałem się z kilkoma planami miejscowymi, które dotarły do naszego Wydziału, w zasadzie można powiedzieć, że skończyło się na zapoznaniu, bo generalnie są to tereny poza centrum miasta, w związku z tym nawet nie wnosiliśmy żadnych uwag.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – nie rozumiem, jeżeli coś jest poza centrum miasta, to Was to nie interesuje?

· Pan Andrzej Ciemiński – nie w tym rzecz, mówię, że zapoznałem się z tymi planami miejscowymi i nie wniosłem żadnych uwag.

· Radny Józef Skiba – mam pytanie odnośnie tego budynku Gimnazjalna 7, tam powiedział Pan, że zaprojektował nowy wygląd, czy jak to nazwać, balkonów. Czy to jest odtworzenie starego wyglądu, czy to jest nowa koncepcja? Jeżeli to jest zabytek wpisany do rejestru, to wydaje mi się, że zmieniać nic chyba nie należy.

· Pan Andrzej Ciemiński – ja nic nie zmieniałem, większość balkonów została zniszczona 
i można powiedzieć, że jest to odtworzenie starego wyglądu. One podobnie wyglądały przed odnowieniem
· Radny Józef Skiba – tak samo, czy podobnie?

· Radna Maria Błoniarz-Górna – na podstawie czego były odtworzone, czy na podstawie zdjęć, opowiadań?

· Radny Józef Skiba – bo do czego ja dążę. Tak, jak mówiłem, zdjęcia, które tutaj mam, są chyba sprzed czterech, czy pięciu lat i tutaj te wszystkie stare, nie wiem, jak to nazwać, płaskorzeźby, czy cokolwiek odpada i to nie będzie do odtworzenia, jeżeli to spadnie i do tego dążę, żeby to nie był początek tego, o co mnie chodzi. Pan nie wie w tej chwili, czy to jest odtworzenie, czy nowa jakaś koncepcja.

· Pan Andrzej Ciemiński – poprzednie balkony, które były, one były  latach 70-tych zamontowane i one zostały po prostu nie takie, niezgodnie z elewacją, została poniszczona ta kamienica 
w latach 70-tych i odtworzyłem balkony, które uważałem za słuszne z punktu widzenia konserwatorskiego i takie zaprojektowałem.

· Radny Józef Skiba – jeżeli Pan Przewodniczący dobrze pamięta, z tymi sprawami właśnie, nie chodzi o odnowienie jakiejś tam elewacji z lat 70-tych, czy 80-tych, ja o tym mówię od lat 
90-tych ubiegłego wieku, że tak powiem i niejaki Pan Januszewski też chodził koło tego, chodził 
i zostało to całkowicie zaprzepaszczone. Mnie chodzi li tylko i wyłącznie, żeby takie kamienice, które są w Chojnicach, bezpowrotnie nie zostały zdegradowane nie były do odtworzenia, a jest ich dużo.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – ja proponuję ten temat wrzucić Konserwatorowi Zabytków, bo to nie tyle Architekta będzie dotyczyło, łącznie w Referacie pewnie tak.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – ja myślę, że realizacją projektów, czy też opiniowaniem projektów rozumiem w takim słowa znaczeniu, że powinna zajmować się osoba, która posiada aktualne uprawnienia i moje pytanie, czy Pan posiada takowe uprawnienia do wydawania opinii, czy też projektowania, tworzenia projektów?

· Pan Andrzej Ciemiński – nie posiadam uprawnień budowlanych, ale urzędnik miejski, żaden urzędnik miejski żadnymi uprawnieniami w żaden sposób nie podpisuje żadnych uzgodnień, ani opinii pracując w Urzędzie Miejskim.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – to kto w takim bądź razie po Pana projekcie podpisuje się pod Pana pracą? Skoro Pan nie posiada uprawnień, więc Pan nie może podpisywać tych projektów, tak to rozumiem.

· Pan Andrzej Ciemiński – ja przygotowuję koncepcje, mogę wykonywać koncepcje.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – ale Pan zasugerował, że Pan projekty przygotowuje.

· Pan Andrzej Ciemiński – kolorystyki elewacji tak, a projektów dla Urzędu Miejskiego nie mogę wykonywać. Kolorystyki elewacji i nadzory, to zgadza się, jako urzędnik miejski.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – no nic, myślę, że to jest do sprawdzenia i pozwolimy sobie tutaj dość wnikliwie te sprawy zbadać, bo żeby nie było tak, że te wszystkie opinie, które Pan wydawał na projektowanie, czy też tworzył Pan projekty, że później mogą być zaskarżone.
· Pan Andrzej Ciemiński – nie widzę podstaw do tego, żeby zaskarżać, ja nie wykonywałem dokumentacji projektowych, nie podpisywałem jakby własnymi uprawnieniami, to w żaden sposób się nie odbywało.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – Pan nie podpisywał żadnych dokumentów?

· Pan Andrzej Ciemiński – to było wszystko koncepcje, a koncepcje mam prawo wykonać.

· Radna Maria Błoniarz-Górna – to w takim razie kto projektował?

· Pan Andrzej Ciemiński – ja, ale to są koncepcje. Są to obiekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – żeby teraz skonkludować, wykonał Pan w 2011 roku 
9 koncepcji, z tego 5 koncepcji elewacji, 4 koncepcje klatek schodowych i miał Pan 9 nadzorów. W 2012 roku wykonał Pan 11 koncepcji, bo 9 koncepcji elewacji, 2 koncepcje klatki i miał Pan 10 nadzorów. To są te zasadnicze działania, które …
· Pan Andrzej Ciemiński – i te prywatne, które też robiłem.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – których Pan tutaj nie wymienił.

· Pan Andrzej Ciemiński – wymieniłem w dalszej części.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – czyli te dwa, może trzy. To tak gwoli podsumowania tego wszystkiego. Poproszę teraz Panią Marlenę Pawlak, Miejskiego Konserwatora Zabytków, też zgodnie z tezami, które zostały dostarczone. Rozpoczynamy od informacji o przepisach dotyczących ustalenia stref konserwatorskich i kwalifikowania do nich określonych posesji.

· Pani Marlena Pawlak – przygotowałam dla Państwa list otwarty, w załączniku do tego listu są informacje o tym, art.18, art.19 ustawa o ochronie zabytków, art.20, art.21 mówią o ustaleniu nie tylko stref konserwatorskich, ale także uwzględnienie programów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w planach miejscowych, czy uwzględniają też gminną ewidencję, która jest przygotowywana dla miasta w planach. Oprócz tego zapisy takie znajdują się w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest art.17, że każdy plan przestrzenny uzyskuje opinię 
o projekcie planu z uwzględnieniem właściwych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, 
a także art.15 § 2, 3 i 4, w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, strefy archeologiczne, strefy wyznaczone układem urbanistycznym Starego Miasta…
· Przewodniczący Antoni Szlanga – dobrze, to sobie możemy poczytać, bo mówi Pani, że jest to zamieszczone. Kto o tym decyduje, że dany obszar miasta jest…

· Pani Marlena Pawlak – Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje takie plany i wyznacza te strefy na wniosek Burmistrza.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – Pani przygotowuje takie informacje, czy koncepcje?

· Pani Marlena Pawlak – nie. Każdy plan otrzymuje Wojewódzki Konserwator Zabytków 
i osobno otrzymuję ja. Ja w planach nie mogę wyznaczać stref ochrony konserwatorskiej, tylko może to zrobić Wojewódzki Konserwator Zabytków, ja z ramienia Urzędu mogę jedynie wpisać zabytki, które są w Gminnej Ewidencji Zabytków wyznaczone przeze mnie i zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – w tej chwili mamy ile stref konserwatorskich w Chojnicach?

· Pani Marlena Pawlak – jest tylko układ urbanistyczny Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków, oprócz tego mamy strefy archeologiczne i też strefy ochrony są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem, czy mam referować te wszystkie miejscowe plany zagospodarowania? Mam tutaj dokładnie paragrafy, miejscowe plany i który paragraf czego dotyczy.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – ja zadam szczegółowe pytanie, czy Plac Piastowski znajduje się w strefie konserwatorskiej?

· Pani Marlena Pawlak – znajduje się w strefie ochrony archeologicznej, czyli musi być nadzór archeologa przy pracach i jeżeli coś zostaje znalezione, to przekazuje się to do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i wykonuje się dokumentację dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jedna dokumentacja jest przekazywana do nas, do Urzędu.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – to jeszcze bardziej szczegółowe, na jakiej podstawie teren Placu Piastowskiego został zaliczony do strefy archeologicznej?

· Pani Marlena Pawlak – to zalicza Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie Miejski i też to zostało tutaj uwzględnione w studium uwarunkowań zagospodarowania miasta, tak, że wszystkie plany, które są w studium i nadzory, takie wytyczne archeologiczne, czy konserwatorskie muszą być wyznaczone w miejscowych planach, jeżeli są nowe uwzględniane. To jest też opisane 
w ustawie o ochronie zabytków.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – Konserwator sam podejmuje decyzje, czy na wniosek Miejskiego Konserwatora?

· Pani Marlena Pawlak – nie, sam. Jako Miejski Konserwator Zabytków działam na podstawie tylko porozumienia i przekazanych kompetencji, nie mam takich kompetencji, żeby wyznaczać strefy archeologiczne.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – Pani nie musi wyznaczać, Pani może wnioskować i stąd też moje pytanie, czy to nie wniosek był od Miejskiego Konserwatora.

· Pani Marlena Pawlak – nie, te strefy już zostały wyznaczone dużo wcześniej, w latach 
50-tych.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – jakby nie rozumiem, bo jeżeli coś, co znajdowało się 
w obrębie murów miejskich kiedyś, w średniowieczu, to ja rozumiem objęcie tego strefą archeologiczną, natomiast coś, co znajdowało się zupełnie już prawie na peryferiach miasta, jak Plac Piastowski, to chyba jakieś nieporozumienie. Mamy jednak informację i wydaje się, że tutaj jakieś wnioski z tego wyciągniemy. Proponuję przystąpić do kolejnej tezy, czyli informacja 
o działaniach konserwatorskich, poza decyzjami administracyjnymi, bo wydaje Pani również decyzje administracyjne w odniesieniu do budynków znajdujących się w strefie konserwatorskiej, zezwalające na podjęcie takich, czy innych działań remontowych, czy dotyczących zmiany, ale poza tym co Pani zrobiła w roku 2011 oraz w roku 2012, przedstawił to Architekt Ciemiński 
w sposób taki skondensowany, prosiłbym również, żeby Pani w taki sam sposób to przedstawiła.
· Pani Marlena Pawlak – jako Konserwator Zabytków działam na terenie układu urbanistycznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru. Mamy porozumienie zawarte między Wojewodą Pomorskim i Gminą Miejską Chojnice oraz Burmistrzem …
· Przewodniczący Antoni Szlanga – Pan Marleno, proszę do rzeczy. To jest dokument i wiadomo, że na podstawie jakiegoś dokumentu, na podstawie jakiejś decyzji Pani coś robi, tylko chodzi nam o to, co Pani robi.
· Pani Marlena Pawlak – na podstawie tego dokumentu mogę wydawać decyzje, opinie, postanowienia w strefie centrum. W układzie urbanistycznym Starego Miasta mogą być tylko decyzje konserwatorskie, poza układem opinie dla obiektów, które są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – czy na przykład takie działania, gdzie Pani widzi zagrożenie, czy Pani podejmuje jakiekolwiek działania, które zmierzałyby do tego, żeby zachować wygląd, czy w jakiś sposób uratować elewację, która moim zdaniem jest jedną z najpiękniejszych 
w Chojnicach, mam na myśli budynek Felmera, tak zawsze mówię, bo kiedyś jego właścicielem był Felmer. Ten budynek to przykład, ale czy z Pani strony wypływają inicjatywy?

· Pani Marlena Pawlak – czy mogę nakazać remont?

· Przewodniczący Antoni Szlanga – nie, Pani nie ma nakazywać, bo Pani nie jest władna nakazywać remontów.

· Pani Marlena Pawlak – to ja mogę powiedzieć, co ja wykonuję. Wykonuję dokładną, szczegółową dokumentację fotograficzną, jeżeli budynek jest w bardzo złym stanie, wzywam rzeźbiarza, który ściąga odlewy takich elementów …

· Przewodniczący Antoni Szlanga – dobrze, ale co Pani zrobiła w tym zakresie?

· Pani Marlena Pawlak – jeżeli chodzi o wspomnianą kamienicę, to tam nie odpadły żadne elementy zdobnicze, rzeźbiarskie. W najgorszym stanie są balkony i na to skarżą się ludzie w tej kamienicy, bo rozmawiałam z zarządcą i faktycznie one są w złym stanie. Została ocieplona ściana szczytowa, tam po prostu można było ocieplić styropianem, ale te wszystkie detale architektoniczne są zachowane i się dobrze trzymają. W tej kamienicy były drzwi, które faktycznie nie odpowiadały, z lat 70-tych, na podstawie drzwi, które znajdowały się obok, została stworzona koncepcja dla mieszkańców i zostały wykonane nowe drzwi.

· Radny Kazimierz Drewek – tutaj zdjęcie, które ma zrobione Pan radny Skiba wyraźnie pokazuje, że tutaj są już odpadnięcia i jak można mówić, że nic nie odpada, przecież to już jest dewastacja tego. Zdjęcie jest sprzed czterech lat, na dzień dzisiejszy to już jest makabra.

· Pani Marlena Pawlak – jest więcej takich obiektów zabytkowych, jednak na to nie ma środków finansowych.

· Radny Kazimierz Drewek – Wojewódzki Konserwator Zabytków na pewno ma jakieś pieniądze, to mu przedstawić, żeby się też tym zajął.

· Pani Marlena Pawlak – Wojewódzki Konserwator Zabytków nie daje środków na obiekty, które są w Gminnej Ewidencji.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – co Pani zrobiła, posłużmy się omawianym przykładem, 
w zakresie tej kamienicy?

· Pani Marlena Pawlak – była dokumentacja i jest nadal konserwatorska, czyli są wykonane dokładne zdjęcia, współpraca z ZGM, który jest zarządcą tego obiektu, ocieplona ściana boczna…

· Przewodniczący Antoni Szlanga – mówimy o elewacji tej, która pochodzi z ubiegłego wieku, może dwa wieki temu.
· Pani Marlena Pawlak – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ani właścicieli, którzy mają wykupione nie stać na remont tej elewacji frontowej, rozmawiałam z nimi i jeżeli już by chcieli zrobić remont, to tylko elewacji od strony podwórza, bo jest w bardzo złym stanie i chcieliby sobie ocieplić tą elewację, ale od strony frontowej koszty tej elewacji są bardzo duże i nie mają takich środków, teraz chcą się skupić na klatce schodowej.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – czy Pani informowała w formie pisemnej, bo mową to sobie można niewiele zdziałać, czy Pani informowała Burmistrza o tym budynku, czy innych budynkach, których elewacje są w sposób zasadniczy zagrożone?
· Pani Marlena Pawlak – tak, oczywiście rozmawiałam z Burmistrzem.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – pisemnie? Czy Pani informowała Komisję Gospodarki Komunalnej, Komisję Kultury i Sportu o tym, że są jakiekolwiek zagrożenia i jakie należałoby 
w pierwszej kolejności podjąć działania w celu pozyskania środków dla zachowania tego? Proszę odpowiedzieć konkretnie, tak, czy nie.

· Pani Marlena Pawlak – nie rozumiem.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – czy Pani informowała pisemnie Burmistrza i odpowiedzialne Komisje o tym, że są zagrożenia, to właściwie niemożliwość odtworzenia, bo jeżeli koszt odtworzenia takiej elewacji po tym, kiedy to wszystko odpadnie już, to będzie koszt wielomilionowy.
· Pan Andrzej Ciemiński – przepraszam, to nie do mnie oczywiście pytanie, ale takich kamienic w mieście jest mnóstwo, ale od dwóch lat nie ma żadnych funduszy.

· Radna Maria Błoniarz-Górna – nie chodzi o fundusze, chodzi o pisma konkretnie, kto dostał takie pisma.

· Radny Józef Skiba – pytanie proste, czy Pani się orientowała, czy są możliwości zdobycia jakichś funduszy na takie określone cele? Nie wiem, środków unijnych, czy z jakichś organizacji?

· Przewodniczący Antoni Szlanga – ale to niekoniecznie jest działka Konserwatora Zabytków.
· Radny Józef Skiba – jeżeli już o tym mówimy, to ktoś musi się zająć tym, żeby jakieś fundusze na takie rzeczy zdobyć. Co nam da remontowanie tej kamienicy od podwórka, to owszem, powinno być, żeby to nie uległo całej dewastacji, klatki schodowe, róbmy najpierw to, co potem będzie nie do odtworzenia.

· Pani Marlena Pawlak – mamy uchwałę Rady Miejskiej, która jednoznacznie mówi, że dofinansowanie mogą otrzymać tylko obiekty nie te, które są w ewidencji zabytków, tylko te, które są na terenie układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków, bądź wpisane do rejestru zabytków. Ta kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków, wpisuje Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie Miejski.

· Radny Józef Skiba – ale na czyj wniosek? Jeżeli my nie będziemy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnioskować ani w ogóle atakować w tej sprawie, to skąd Wojewódzki Konserwator będzie wiedział, że takie coś istnieje? Wcale nie będzie wiedział.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – proszę Panią, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, które zadał Pan Przewodniczący Szlanga, to po pierwsze.

· Pani Marlena Pawlak – chodzi o to, czy składałam na piśmie do Burmistrza wnioski?

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – tak, również do merytorycznych Komisji.

· Pani Marlena Pawlak – nie, nie składałam. Rozmawiałam z Burmistrzem i Burmistrz wie 
o sytuacji w mieście, pisemnie nie składałam takich wniosków, bo chyba musiałabym pół miasta wymienić.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – myślę, że to nie jest akurat dobra droga z uwagi na to, że ustne przekazywanie informacji Burmistrzowi sprowadza się w zasadzie do nikąd z uwagi na to, że Pan Burmistrz ma tysiąc różnych innych spraw na głowie i w zasadzie może zapomnieć, natomiast stosowne pismo jednoznacznie daje…

· Pani Marlena Pawlak – przygotuję takie pismo dla Państwa oraz dla Burmistrza.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – myślę, że taką drogą musi Pani się tutaj kierować 
i w taki sposób pewne rzeczy, które muszą być rozwiązane i tym samym myślę, że Burmistrz wówczas, czy Komisje merytoryczne są do tego, żeby poszukiwały rozwiązań finansowych 
i w tym kierunku należy iść.
· Pani Marlena Pawlak – zobowiązuję się, że wykonam taką dokumentację fotograficzną.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – w sposób płynny przechodzimy do kolejnej tezy, która będzie się z tym właśnie wiązać, czyli informacja o stanie zaawansowania przygotowania programu rewitalizacji miasta Chojnice i współdziałania z zespołem doradczym, powołanym przez Burmistrza zarządzeniem z dnia 27 października 2009 roku.

· Pani Marlena Pawlak – zespół zadaniowy ds. rewitalizacji został powołany 30 października 2009 roku, pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 17 listopada. Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji pracował w podgrupach, w każdym spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Pan Edward Pietrzyk, który był odpowiedzialny za wdrażanie tego programu. Część opisowa programu została wykonana, została też przekazana Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, ale nie została wykonana część finansowa, czyli z czego to będzie wszystko finansowane. Okazało się, że z powodu braku środków w Regionalnym programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014 nie było środków, więc wobec powyższego Burmistrz Miasta Chojnice wraz z Zastępcą, który był koordynatorem tego, podjęli decyzję o wstrzymaniu prac nad programem. Założenia, które tam były, nie mogły być wykonane bez określenia wsparcia finansowego i dlatego zostaliśmy przy starym programie rewitalizacji. Stary program, może nie stary, bo on jest aktualny do 2013 roku, został zaktualizowany uchwałą Rady Miejskiej dnia 2 lipca 2012 roku i ta aktualizacja polegała na przekształceniu terenów ulicy Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej i Kilińskiego i ich rewitalizację. To zostało też przyjęte przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zostało pozytywnie zaopiniowane. Tutaj w załączniku mam tą uchwałę zmieni8ającą właśnie program rewitalizacji…
· Przewodniczący Antoni Szlanga – przypominam., że chodziło o powiązanie tematu budowy galerii „Victoria” z tym terenem zdewastowanym po Zakładach Mięsnych terenów, stąd była ta nowelizacja.
· Pani Marlena Pawlak – obecnie i to, co nawet jest przedstawione w tym programie, jest już po prostu nieaktualne, bo pracujemy nad nową strategią, a nowa strategia jest podstawą do wpisu programu rewitalizacji, czyli wytyczne, które są zawarte w nowej strategii, muszą się komponować z tym, co jest w rewitalizacji i dlatego nowy program rewitalizacji może być robiony od 2013 roku, od kiedy powstaną chociaż te wytyczne do strategii.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – to znaczy gdyby Pani się wczytała w te dokumenty, które już są w tej chwili zawieszone w internecie, to w strategii jeżeli chodzi o zadania konserwatorskie i rewitalizacji, one nie będą się różniły od tych, które były wpisane w poprzedniej strategii, tak, że sądzę, że tutaj czekanie w tej chwili na to, żeby w jakiś sposób aktualizować program rewitalizacji, to jest niepotrzebne. Natomiast ja mam takie pytanie, ponieważ w zarządzeniu Burmistrza do zadań zespołu doradczego było między innymi monitorowanie realizacji programu rewitalizacji miasta, czy poza tym pierwszym spotkaniem, które się odbyło, tak, jak Pani mówi 
w podgrupach…
· Pani Marlena Pawlak – nie, pierwsze spotkanie odbyło się wszystkich uczestników.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – wszystkich i to było, z tego, co pamiętam, jedyne, bo ja też jestem w składzie tego zespołu i to było chyba jedyne takie spotkanie.

· Pani Marlena Pawlak – nie, następne odbywały się w mniejszych grupach.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – być może nie dostałem zawiadomienia, ale to już nie o to chodzi. W każdym razie tak, program rewitalizacji, ten, który został opracowany na podstawie zarządzenia, gdzie miał być opracowany wspólnie z tym zespołem doradczym, de facto trafił do szuflady.
· Pani Marlena Pawlak – to też nie tak, bo dużo czasu poświęciłam na to, żeby ten program powstał, to nie jest tak, że w jeden dzień sobie usiadłam i napisałam, tylko to wiele osób włożyło też swoją pracę w to, ale niestety, takie było stanowisko Burmistrza, właściwie nie można było tego kontynuować bez wytyczenia wskaźników jakiegoś finansowania tego.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – dobrze. Teraz informacja na temat zasad wyłaniania obiektów do wsparcia finansowego procesu rewitalizacji.

· Pani Marlena Pawlak – w przedstawionych materiałach w załączniku mamy uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane i w §2 mamy wyznaczone w jakiej wysokości może być przyznawana dotacja, 
w §1 pkt.1 jakie obiekty mogą otrzymać dofinansowanie w mieście, natomiast w §3 co może być przedmiotem dofinansowania. My na chwilę obecną decydujemy się tylko na to, żeby robić elewacje, gdyż nie mamy środków na przykład na wymianę stolarki okiennej…

· Przewodniczący Antoni Szlanga – my to znaczy kto?

· Pani Marlena Pawlak – my jako miasto.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – jak wygląda sprawa uspołecznienia tego procesu decyzyjnego? Kto podejmuje decyzje o tym, że ta, a nie inna elewacja będzie robiona?

· Pani Marlena Pawlak – załączyłam Państwu także zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, jest to zarządzenie nr 39 z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Burmistrz wyznaczył komisję w składzie: Marlena Pawlak – przewodnicząca, Andrzej Ciemiński – Architekt Miejski Miasta Chojnice i Pan Edward Pietrzyk – Zastępca Burmistrza Miasta Chojnice, w trójkę właśnie opiniujemy te wnioski. Mogę powiedzieć, że od roku 2009, czyli od wtedy, od kiedy pracuję tutaj w Urzędzie Miejskim, nie było żadnych środków na rewitalizację. W roku 2010 był jeden wniosek, osoba otrzymała dofinansowanie w kwocie 100.000 zł, był to remont elewacji, jest to dokładnie opisane w załącznikach. W roku 2011 dofinansowanie z miasta było 144.140 zł, została zrobiona z tego kamienica Gimnazjalna 7, która otrzymała dofinansowanie 54.000 zł na elewację, inwestorzy zrobili oczywiście dach, czyli całą kamienicę, Młyńska 20 - dofinansowanie wynosiło 66.000 zł, jest to kamienica wpisana do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego. Następna kamienica to Kościuszki 21 – dofinansowanie zabytkowej secesyjnej klatki schodowej, dofinansowanie to było niskie do kosztów, które ponieśli lokatorzy, bo 24.140 zł, a koszt tego remontu wynosił około 150.000 zł, była to renowacja nie tylko stolarki, ale także odnaleziono zupełnie przez przypadek freski bardzo ładne, które też pomogliśmy dofinansować.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – żeby uściślić, czyli jest to, że tak powiem, zespół urzędniczy, który decyduje o tym, co w danym roku będzie dofinansowane jeżeli chodzi o te prace rewitalizacyjne.
· Pani Marlena Pawlak – właściwie wszystkie wnioski były rozpatrzone pozytywnie.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – nie o to chodzi, jest to zespół urzędniczy bez udziału społecznego, czyli bez udziału radnych.

· Pani Marlena Pawlak – tak, taka była decyzja. Wnioski złożyły cztery kamienice, jedna nie otrzymała dofinansowania, jest kamienica Nowe Miasto 1, ale tylko dlatego, że chcieli zrobić dach i kominy, po prostu nie było na to środków.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – zespół rozpatrując wnioski rozpatruje je w kolejności zgłoszonych wniosków, czy też pod kątem stanu technicznego?

· Pani Marlena Pawlak – uchwała Rady Miejskiej mówi, że do 30 października muszą być zgłoszone wnioski i spotykamy się z Burmistrzem, przekazuję wnioski, które zostały złożona, na jakie kamienice i staramy się dofinansować do 50%

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – ja rozumiem, tylko moje pytanie brzmiało w ten sposób, co bardziej preferowane jest, czy kolejność zgłoszeń…

· Pani Marlena Pawlak – nie ma czegoś takiego.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – no jest, jest pierwszy wniosek, drugi, piąty i tak dalej, czy też stan techniczny budynku danego wniosku, który na przykład w kolejności trzeci, czy piąty i wówczas ze względu na stan techniczny w pierwszej kolejności jest podjęta decyzja o wykonaniu remontu.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – jeżeli będziemy mieli taką kamienicę, w której tynki odpadają i będziemy mieli kamienicę, którą trzeba tylko kolorystycznie poprawić, to która będzie 
w pierwszej kolejności realizowana?
· Pani Marlena Pawlak – oczywiście patrzymy na stan zachowania, na przyczyny zniszczeń, żeby je usunąć, kamienica, która tego najbardziej wymaga otrzyma w pierwszej kolejności.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – więc w takim znaczeniu oczekiwałem odpowiedzi, bo też się mogło zdarzyć, że na przykład budynek, który został zgłoszony jako pierwszy, a w zasadzie minimalnie jest tutaj do odrestaurowania, jest akurat zgłoszony i jest realizowany.

· Pani Marlena Pawlak – jeżeli jest do zrobienia elewacja, to zawsze się staramy jednak inwestorowi, posiadaczowi takiego zabytku pomóc.

· Radny Józef Skiba – tutaj Pani się wypowiadała, że strefa centrum, strefa śródmieścia. Chodzi mi o całe miasto, co poza tą strefą centrum, śródmieście, jeżeli chodzi o te przepiękne kamienice, ulica Człuchowska, Dworcowa, tych kamienic jest dużo, czy ma Pani jakieś koncepcje, jakieś pomysły na to, czy tylko skończyło się, bo uważam, że to już się skończyło, na zrobieniu fotografii, wpięciu ich gdzieś do skoroszytu i już ja zrobiłam swoje, na tym poprzestanę, a kamienice jak się waliły, tak się będą walić coraz bardziej, nie ukrywajmy tego, bo mróz, woda i słońce robią swoje i tak, jak mówię, jeszcze kilka lat i wszystko będzie już nie do odtworzenia. Dlatego pytam, jakie ma Pani plany, jakie koncepcje, co można w tej sprawie zrobić, bo jeżeli nic, to podarujmy sobie i odpuśćmy całą sprawę, niepotrzebne to wszystko.
· Pani Marlena Pawlak – tutaj mam ulicę Piłsudskiego, między innymi dwie kamienice, które są poza strefą układu urbanistycznego, opiniowaliśmy je, odtwarzaliśmy detale. Jest więcej oczywiście takich obiektów…
· Radny Józef Skiba – mnie nie chodzi o opiniowanie, mnie chodzi o to, co można zrobić, bo co  z tego, że Pani wyda opinię tym właścicielom, czy najemcom tych lokali, czy Wspólnocie, oni powiedzą dobrze, mamy opinię i na tym się kończy.

· Pani Marlena Pawlak – najlepszym rozwiązaniem by było utworzenie takiego funduszu na obiekty, które są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, albo chociażby zwolnienie osób, które wykonują remonty poza strefą centrum, z opłaty o zajęcie pasa ruchu drogowego, chodzi 
o rusztowania, to jest bardzo drogie, żeby w jakiś sposób zmobilizować tych ludzi do remontów, ale też im pomóc ze strony miasta.
· Radny Marek Szmaglinski – ja pamiętam na jednej z pierwszych sesji zwróciłem uwagę na kamienice, gdzie mieszkali wybitni Chojniczanie, Pan Łukowicz, Pan Rydzkowski i właściwie przez te dwa lata tam też nic się działo, nawet rozmawiałem prywatnie z następczynią, z właścicielką chyba tej kamienicy i mówiła, że fajnie, że przyjdzie do Państwa, będzie rozmawiać, nie wiem, czy doszła, czy rozmawiała.

· Pani Marlena Pawlak – tak, ulica Piłsudskiego, piękna klatka też schodowa, został tam zrobiony przez właścicieli dach, ale ja nie mogę dofinansować, nie był złożony nawet wniosek na remont elewacji, ale gdyby był złożony, to uchwała Rady Miejskiej jednoznacznie mówi, że tylko obiekty wpisane do rejestru zabytków bądź w układzie urbanistycznym mogą otrzymać dofinansowanie, a ten obiekt jest w Gminnej Ewidencji Zabytków.
· Radny Marek Szmaglinski – a na Placu Jagiellońskim gdzie mieszkał Pan Rydzkowski, ostatnio Muzeum dostało nazwane imieniem Pana Rydzkowskiego, czy nie można byłoby wejść 
w układ z Powiatem, aby się tą sprawą zainteresować i żeby środki zdobyć wspólnie?

· Przewodniczący Antoni Szlanga – to jest też prywatna kamienica, jedynie na ten zasadzie dofinansowania, jeżeli właściciel będzie miał ochotę sam zainwestować, bo to dofinansowanie jest tylko w określonej kwocie.

· Pan Andrzej Ciemiński – to nie jest do końca tak, że my nic nie robimy, jest pewna pomoc dla mieszkańców, właścicieli kamienic, bo pomagamy w zrobieniu koncepcji elewacji jeżeli są budynki, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ja wykonuję kolorystyki elewacji, czyli pomagam odtwarzać detale, poza tym pełnię konkretny nadzór, jak już się remonty rozpoczynają, czyli to jest pomoc ze strony miasta oraz koleżanka uzgadnia pod względem konserwatorskim te budynki. Patrząc inaczej na to, na przykład budynki, które są uzgadniane u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tam nie ma w ogóle takiej opcji, żeby ktoś komuś pomagał, tam te procedury trwają bardzo długo, my praktycznie pomagamy od strony formalnej i nadzoru, wszystkim, czym możemy służyć, finansowo niestety nie możemy, to jest jedyna rzecz, której 
w tej chwili nie możemy.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – przepraszam bardzo, ale tu się nie ma czym chwalić, bo to 
w końcu Urząd jest, żeby pomagał obywatelowi.
· Pan Andrzej Ciemiński – tak, ale Urząd Konserwatora nie robi za właściciela kamienicy, nie robi projektu elewacji, nie robi tych wszystkich rzeczy, żaden Urząd tego nie robi.

· Pani Marlena Pawlak – ja jeszcze ze swej strony chciałabym przedstawić wnioski o dotacje, które były złożone w zeszłym roku na budynki, to jest Młyńska 15 – koszt remontu elewacji 102.000 zł, tutaj Państwo wnioskują o kwotę dofinansowania 47.520 zł, tam jest już wykonana elewacja od strony bocznej oraz elewacja od strony Spichlerza. Następna kamienica znajduje się obok, jest to Młyńska 17, jest to kamienica należąca do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, koszt remontu samej elewacji 33.161 zł, tutaj wnioskują o 16.000 zł na dofinansowanie. Następna kamienica to jest zupełnie obok, Młyńska 19, koszt remontu elewacji 36.242 zł, wnioskują 
o 18.000 zł, tutaj zostało też przez ZGM i Wspólnotę Mieszkaniową, bo tam są też prywatne mieszkania, drzwi wykonane, my zaprojektowaliśmy drzwi, które pasowałyby do elewacji. Następna kamienica to kamienica obok, czyli Młyńska 21, koszt remontu 62.775 zł, wnioskują 
o 31.387 zł. Właściwie gdyby udało się zdobyć fundusze z programu rewitalizacji, to byłaby częściowo zamknięta ulica Młyńska. Ostatnia kamienica to ulica Nowe Miasto 16, koszt remontu 97.320 zł, tutaj kwota dofinansowania 48.000 zł i ona właściwie też zamyka tą stronę, bo mamy szkołę wyremontowaną, czyli by się zamknął ten obszar miasta. Na te kamienice całkowite koszty dofinansowań s programu rewitalizacji wynosi 160.907 zł i mam nadzieję, że przy Państwa wsparciu te kamienice otrzymają dofinansowanie, bo na ten rok nie było środków żadnych.
· Radna Maria Błoniarz-Górna – ja chciałam tylko zapytać o taką rzecz, kto wpisuje, kto robi wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków i na jakiej podstawie, gdyż ci, co są tam wpisani, to nie mają w ogóle żadnych, nie mogą ubiegać się o dotacje ani nic, są wpisani, a mają utrudnienia przy remontach. Chciałabym wiedzieć, kto to wpisuje, na jakiej podstawie, jaka jest podstawa prawna?
· Pani Marlena Pawlak – o wpisie do gminnej ewidencji zabytków mówi art.22 pkt.4 ustawa 
o ochronie zabytków, czyli Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W przedłożonych przeze mnie materiałach są przepisy …

· Przewodniczący Antoni Szlanga – my wiemy doskonale, że Burmistrz nie wyznacza poszczególnych obiektów do wpisania do rejestru zabytków. Ktoś to przygotowuje, ktoś to Burmistrzowi dostarcza i Burmistrz to akceptuje. Konkretnie kto to przygotowuje?
· Pani Marlena Pawlak – jako Miejski Konserwator Zabytków robię to ja. Art 5 mówi o wpisie do ewidencji zabytków oraz art.143, że w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 2006 roku miała być wykonana przez miasta i powiaty gminna ewidencja zabytków. My ją wykonaliśmy w 2011 roku, ta ewidencja ma 380 pozycji. Do tej ewidencji są wpisane obiekty zabytkowe, każdy zabytek musi mieć swoją kartę, zaakceptowane musi to być przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków…
· Radna Maria Błoniarz-Górna – jak Pani wyśle, to Wojewódzki Konserwator zatwierdzi, nie będzie tutaj przyjeżdżał i sprawdzał, czy to jest zabytek, czy nie.
· Pani Marlena Pawlak – ja to przesyłam z dokumentacją zdjęciową.

· Radny Kazimierz Drewek – jak jest 380 obiektów wpisanych, czy obiekty te, które tutaj akurat przedstawiamy, są też wpisane?

· Pani Marlena Pawlak – oczywiście jest wpisany każdy obiekt, który ma wartość zabytkową, to wynika z przepisów, gminy muszą chronić zabytki.

· Radny Kazimierz Drewek – to teraz trzeba zrobić inwentaryzację tych obiektów, które trzeba 
w pierwszej kolejności zrobić, a nie przedstawiać tylko, że jest 380 obiektów i nic z tego nie jest robione, a teraz tak, jak ta na Dworcowej, to woła o pomstę do nieba w tej chwili. Daje się na rewitalizację dachów, a można zrobić elewacje, przecież rewitalizacja dachu to nie powinna być rewitalizacja, tylko to, co jest widać, a nie cały dach się robi, przykład Gimnazjalna 7.

· Pani Marlena Pawlak – my nie robiliśmy dachu, tam właściciele dach zrobili z własnych środków jako jedną całość. Nowe Miasto 1 – był złożony wniosek o remont dachu i został odrzucony przez miasto, nie mamy takich środków, żeby remontować dachy.

· Radny Kazimierz Drewek – co zostało odrzucone, to my wiemy dokładnie, Burmistrz na wszystkim obcina, na obiektach sportowych, że nie trzeba robić, to my wiemy, że obcina, ale przecież tego nie było w planach, w budżecie przewidziane takich pieniędzy i musi to obciąć jeżeli to nie jest w budżecie.

· Pani Marlena Pawlak – tutaj obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków otrzymają tabliczki, mam tutaj wzór takiej tabliczki i Państwo musieliby się zastanowić nad tym, czy te tabliczki opisowe mają być. Jedna tabliczka kosztuje 109 zł w wymiarach 30x12 cm, mamy 
24 obiekty, czyli 2.616 zł. Musielibyśmy się zastanowić, czy te tabliczki miałyby być w języku nienieckim i angielskim, jeżeli tak, to wielkość tabliczki byłaby 30x30 i taki koszt to ponad 
5.000 zł wszystkich tabliczek, tylko trzeba jeszcze do tego dodać koszt tłumaczenia.
· Przewodniczący Antoni Szlanga – jeżeli mam wypowiedzieć swoje zdanie, pomysł jest bardzo dobry, tylko zawieszenie tego na murze wymaga podejścia przynajmniej na odległość jednego metra, żeby odczytać to, co tam jest napisane. Osobiście uważam, że to powinno być tylko ograniczone do tego, że jest to obiekt zabytkowy. To, co zostało teraz przedstawione, dla mnie jest za mało czytelne i podejrzewam, że dla każdego innego również.

· Przewodniczący Stanisław Kowalik – uważam, że taka wielkość tabliczki, ale tylko za znaczkiem, że jest to zabytek, bez żadnych opisów.

· Radna Maria Bloniarz-Górna – do tego powinien po prostu powinien być zrobiony katalog zabytków prosty jak drut, który mógłby być w informacji, w Promocji Regionu Chojnickiego można by było sobie wypisać, że był na tej ulicy taki zabytek, co to jest. Jeżeli Pani potrafiła zrobić tutaj takie rzeczy, jak co by Pani sobie marzyła w tych biednych Chojnicach, jak propozycje projektów animacji społeczno-kulturalnych i na jakiej zasadzie Pani na przykład socjoterapeutyczne świetlice, nie będę wnikać, ale jeżeli Pani takie coś potrafi zrobić to uważam, że bardzo prosto można zrobić katalog zabytków, który będzie w internecie, a tutaj na tabliczce tylko sam zabytek na murze.

· Radny Józef Skiba – mam jeszcze jedno pytanie, co macie zamiar zrobić w stosunku do tych straszydeł na przeciw stadionu na ulicy Mickiewicza, bo parking jest duży, ludzie z całej Polski przyjeżdżają, jak wyjeżdżają z tego parkingu to za głowę się łapią. Czy to tak będzie straszyć tymi reklamami i wybitymi oknami?

· Przewodniczący Antoni Szlanga – tam jest prywatny właściciel, jest on ustalony, miał jakieś zamiary budowy bodaj 4-kondygnacyjnego budynku z windami i tak dalej, ale jak na razie nic 
z tego nie wyszło.
Dziękujemy Pani Konserwator i Panu Architektowi, mamy obraz działania Referatu ds. Architektury Miejskiej i Konserwacji Zabytków.
Uważa, że w tej chwili połączone Komisje na podstawie tej przedstawionej informacji powinna wyciągnąć wnioski i osobiście proponuję ich kilka. Rozpocznę od Konserwatora Miejskiego, bo to jest temat, że tak powiem, łatwiejszy. Jeżeli chodzi o informację o przepisach dotyczących ustalania stref konserwatorskich i kwalifikowania do nich określonych posesji, to to, co zaproponowała radna Maria Błoniarz-Górna, żeby dokonać przeglądu stref konserwatorskich i posesji wpisanych do ewidencji gminnej zabytków i takie coś powinno być na przestrzeni roku 2013 zrealizowane.
Połączone Komisje: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kultury i Sportu oraz Ochrony Środowiska wnioskują o dokonanie przeglądu stref konserwatorskich i posesji wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków obiektów zabytkowych.
- 13 za (jednogłośnie).
· Przewodniczący Antoni Szlanga – jeżeli chodzi o informację o działaniach konserwatorskich podjętych w roku 2011 i w roku 2012, poza decyzjami administracyjnymi, to z przykrością muszę stwierdzić, że nie było żadnych działań, samodzielnych działań konserwatorskich. 
W związku z tym powstaje pytanie, czy jest zasadne istnienie, skoro się ogranicza tylko do decyzji administracyjnych, a te decyzje administracyjne nie wypisuje Konserwator Zabytków, tylko wypisuje osoba, która tam jest referentem w tym Referacie, czy jest zasadne zatrudnianie, nie chcę sugerować, że niepotrzebny jest Miejski Konserwator Zabytków, bo takie stanowisko jest potrzebne, tylko czy wymiar etatowy jest potrzebny aż w takim wymiarze? Może wystarczyłoby tutaj pół etatu. Myślę, że tutaj też wystosujemy wniosek w dalszej części, w powiązaniu z Architektem Miejskim.
Kolejna sprawa, informacja o stanie zaawansowania przygotowania Programu Rewitalizacji, uważam, że to był błąd, że ten Program, jeżeli został opracowany, w związku z tym, że nie było środków, nie został przyjęty, bo jeżeli tworzy się w 2009 roku nowy Program Rewitalizacji, później go się kładzie do szuflady i działa się na starym, opracowanym w 2005 roku, to to jest błąd 
i tutaj też powinniśmy przegłosować stosowny wniosek. Przypomnę, nie raz mówiliśmy w tym Ratuszu, nie raz mówiliśmy w tej Radzie, że wiele rzeczy wygrywaliśmy wtedy, kiedy mieliśmy program, czy projekt. Jeżeli nie będziemy mieli programu, jeżeli nie będziemy mieli zadań określonych w tym programie, to w momencie, kiedy się pojawią środki, to nie będziemy mieli podstawy prawnej, a podstawą prawną jest uchwała Rady dotycząca aplikowania o te środki.
Połączone Komisje: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kultury i Sportu oraz Ochrony Środowiska wnioskują o reaktywowanie i uzupełnienie osobowe zespołu doradczego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice w celu opracowania aktualnego programu niezależnie od faktu posiadania środków na rewitalizację.

- 13 za (jednogłośnie).
· Przewodniczący Antoni Szlanga – punkt kolejny to informacja na temat zasad wyłaniania obiektów i tutaj też proponuję przegłosować stosowny wniosek, również wniosek dotyczący tworzenia w budżetach miasta funduszu na rewitalizację.
Połączone Komisje: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kultury i Sportu oraz Ochrony Środowiska wnioskują o uspołecznienie procesu decyzyjnego w postaci opiniowania przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisję Kultury i Sportu wniosków o dofinansowanie rewitalizacji.
- 13 za (jednogłośnie).
Połączone Komisje: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kultury i Sportu oraz Ochrony Środowiska wnioskują o rozważenie możliwości tworzenia w budżetach na poszczególne lata funduszu na rewitalizację obiektów zabytkowych w miarę posiadanych środków finansowych.
- 13 za (jednogłośnie).
· Przewodniczący Antoni Szlanga – jeżeli chodzi o Architekta Miejskiego, to sprawa jest nieco trudniejsza i muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia. Jeżeli jego działania w roku 2011 to jest opracowanie koncepcji 9 elewacji i klatek schodowych oraz 9 nadzorów, jeżeli w roku 2012 zrobił 9 elewacji, dwie klatki i miał 10 nadzorów, to to jest wszystko, co robi człowiek zatrudniony na pełnym etacie bez uprawnień projektowych. W związku z tym proponuję powtórzyć wniosek, o którym rozmawialiśmy w sprawie Miejskiego Konserwatora Zabytków o zmniejszenie etatu Architekta Miejskiego do polowy etatu. On na pewno jest potrzebny, mądry, z otwartą głową, natomiast nie wiem, czy na pełnym etacie przez tyle godzin, ile powinien pracować, podkreślam słowo powinien, za te pieniądze, czy stać nas na to przy sytuacji kryzysowej.
W związku ze stosunkowo niewielkim obciążeniem zadaniami wykonywanymi przez Architekta Miejskiego, jak i Miejskiego Konserwatora Zabytków wnioskujemy o rozważenie możliwości ograniczenia etatowego na wymienionych stanowiskach.
- 13 za (jednogłośnie).

Ad. 2
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.
Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Chojnicach w strukturze Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przewodniczący Antoni Szlanga – te trzy projekty uchwał są na najbliższą sesję punktami bardzo ważnymi, chciałbym zwrócić uwagę szczególnie sprawa dotycząca odbioru śmieci i konsekwencje. Oczywiście nie będziemy przyjmowali na naszym posiedzeniu żadnego wspólnego stanowiska, że będziemy głosowali tak, czy inaczej, natomiast ja ze swej strony rekomendowałbym Państwu przyjęcie tych uchwał w takim brzmieniu, w jakim zostały one umieszczone w biuletynie informacyjnym. Dlaczego? Ustawa nie dopuszcza systemu mieszanego, który byłby optymalny, aczkolwiek może się to zmienić do czasu, do kiedy ustawa wejdzie w życie, czyli do 1 lipca 2013 roku. Na teraz ten system jest optymalny, ponieważ jest najmniej dotkliwy dla mieszkańców i w sumie, kiedy się to policzy, to to wychodzi prawie na równo. Ostrzegam także przed konsekwencjami nieprzyjęcia uchwał, bo były gminy w Polsce, które nie przyjmowały takich uchwał, konsekwencją jest ustalenie stawki przez Wojewodę, czego nie wiemy, jeżeli Wojewoda na przykład będzie się opierał na Gdyni, czy Gdańsku, to możemy na tym wyjść nie za bardzo wesoło.

· Radny Józef Skiba – uchwałę zawsze możemy jeszcze zmienić dopóki ustawa nie wejdzie 
w życie, czyli do 1 lipca 2013 roku, a przypuszczam, że nowelizacja tej ustawy w tym czasie nastąpi, bo jest masa protestów z całego kraju i to nie pozostanie tak, jak jest. Tak, że jakąkolwiek uchwałę przyjmiemy, ta uchwała będzie i nie dopuścimy do głosu Pana Wojewody, żeby nam tutaj cokolwiek narzucał.
Projekty uchwał przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat w sprzedaży

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda
Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – podsumowując cały materiał sesyjny proponuję zapis, który przedstawię jako informację o posiedzeniach Komisji w brzmieniu: połączone Komisje: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska oraz Kultury i Sportu przyjmują do wiadomości materiał sesyjny z takim apelem o szczególne zastanowienie się nad tematem uchwał „śmieciowych” i konsekwencjami grożącymi w przypadku niepodjęcia takich uchwał 
i wyznaczeniu stawek przez Pana Wojewodę.
Ad. 3
W sprawach bieżących poruszono poniższe problemy:

Dyrektor Jarosław Rekowski – na ostatnim spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy o śmieciach, o odpadach, pojawiła się prośba, aby sprawdzić w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, czy gmina będzie mogła zakupić kontenery na odpady komunalne. Otóż w tej chwili jesteśmy po rozmowie 
z Wojewódzkim Funduszem i okazuje się, że około 20 grudnia odbędzie się spotkanie Zarządu Funduszu, który być może przeznaczy na ten cel jakiekolwiek środki, czyli po 20 grudnia będziemy się tam przypominać, aby złożyć właściwy wniosek. Jeżeli będą środki, nawet jeżeli będzie to dotyczyło pojemników nie do zmieszanych odpadów, ale chociaż do selektywnych, to jest to zawsze jakaś pomoc – pismo w załączeniu.

· Przewodniczący Antoni Szlanga – przy okazji dziękujemy bardzo za odpowiedź w sprawie metod wyliczania opłaty za odbiór śmieci, o to nam chodziło – w załączeniu.

Przewodniczący Antoni Szlanga – chciałbym poinformować, iż otrzymaliśmy odpowiedź od Starosty Chojnickiego w sprawie naszego wniosku dotyczącego barierek przy Szkole Podstawowej Nr 3, Starosta proponuje koszt pół na pół – pismo w załączeniu.
· Dyrektor Jarosław Rekowski – ja jeszcze na jednej Komisji ds. Oznakowania chętnie bym się spotkał z członkami z prostej przyczyny, aby ustalić miejsce, ponieważ w czasie ostatniego spotkania wyszło nam na to, że w zasadzie te barierki owszem, wstawić, ale po drugiej stronie ulicy, czyli przedłużyć tamtą stronę ze względu na to, że większe zagrożenie, ale to już Komisja będzie obradowała.

Przewodniczący Antoni Szlanga – również wszyscy radni otrzymaliśmy odpis postanowienia 
z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, gdzie WSA odrzucił skargę Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Wspólna Ziemia” na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 9 w Chojnicach – w załączeniu.

Proponuję przegłosować jeszcze jeden wniosek dotyczący garażowiska na ulicy Karsińskiej 
w brzmieniu:
W związku z opracowaniem koncepcji poszerzenia garażowiska przy ul.Karsińskiej połączone Komisje: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kultury i Sportu oraz Ochrony Środowiska wnioskują o zbycie dodatkowych terenów podmiotowi, który wybuduje garaże przeznaczone do zbycia dla potencjalnych właścicieli. 
Wyłoniony w przetargu podmiot powinien przed przystąpieniem do realizacji zadania określić koszt zbycia garażu wraz z gruntem, natomiast zespół koordynujący pod kierownictwem Pana radnego Stanisława Kowalika w oparciu o tą informację odbędzie spotkanie z chętnymi na zakup garażu i ustali aktualne zapotrzebowanie. 
Według posiadanych informacji rynkowa cena garaży w tym rejonie waha się w granicach 20-30 tys zł.

- 13 za (jednogłośnie).

Radna Renata Dąbrowska – mam pytania do Pana Dyrektora Rekowskiego, czy istnieje możliwość ustawienia skrzyń z piaskiem przy posesji starszych mieszkanek, które chętnie posypałyby chodnik przed posesją, ale nie mają czym. Druga sprawa, czy wzorem ubiegłego roku zostaną na terenie miasta postawione koksowniki w momencie, gdy znacząco obniży się temperatura?
· Dyrektor Jarosław Rekowski – jeżeli chodzi o skrzynie z piaskiem, to nie ma takiej możliwości, natomiast sam piasek jak najbardziej możemy dostarczyć, proszę tylko o podanie danych tych osób. Co do koksowników, to faktycznie, w roku ubiegłym zakupiliśmy takowe, ich cena to około 300 zł netto, jednak proszę pamiętać, że w Chojnicach koksu nie kupimy, kupowaliśmy go w Bydgoszczy i poprzedniej zimy koksowniki wypaliły koksu za ponad 2.000 zł i na pewno nie sprawdziły się one na placach, czy ulicach. Jeżeli znacząco obniży się temperatura, to ustawimy koksowniki jedynie na targowiskach, może też przy lodowisku w Parku 1000-lecia.

Z uwagi na wyczerpanie porządku wspólne posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała






Przewodniczący Komisji

          Aurelia Gałązka





        Antoni Szlanga

