12

BR.0012.4.3.2019
P R O T O K Ó Ł nr 5/19
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
odbytego w dniu 18 marca 2019 r. w godz. od 1000 do 1050
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1) Stanisław Kowalik

- przewodniczący
2) Bartosz Bluma
3) Kazimierz Drewek
4) Bogdan Kuffel
5) Bogdan Marcinowski
6) Kazimierz Jaruszewski
7) Krzysztof Pestka
Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu:

1) Renata Dąbrowska

- usprawiedliwiona
Komisja składa się z 8 członków, 1 członek nieobecny, po stwierdzeniu quorum Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych opinii i wniosków.
Spoza komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1) Jarosław Rekowski

- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 


Środowiska
2) Jacek Domozych


- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

3) Antoni Szlanga 


- Przewodniczący Rady Miejskiej
4) Jan Koperski


- Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

5) Przedstawiciele mediów 

- telewizja internetowa „chojnice.tv”, tygodnik 
„Czas Chojnic” 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Stanisław Kowalik, stwierdził quorum, powitał zebranych członków Komisji oraz gości i zaproponował następujący porządek posiedzenia: 
1) Rozpatrywanie spraw bieżących,

2) Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego, 

do którego nie wniesiono uwag.
Ad. 1 

Przewodniczący Stanisław Kowalik – proszę Państwa, w biuletynie mamy dziewięć projektów uchwał. Czy do tych projektów uchwał ktoś z Państwa radnych posiada jakieś uwagi, pytania? Bardzo proszę radny Bluma.
· Radny Bartosz Bluma – mam pytanie dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W roku ubiegłym ta uchwała, którą niejako już uchylamy, ona straciła swoją moc, przewidywała na ten program 405 tys. zł. W tym roku kwota przewidziana w programie, to 485 tys. Stąd moje pytanie – ta różnica z czego wynika? Wskaźnik inflacji to to nie jest, więc zakładam, że jakieś bardziej szczegółowe, szersze informacje otrzymam. 

Przewodniczący Stanisław Kowalik – różnica wynika stąd, iż schronisko dla zwierząt zwróciło się do urzędu o dodatkowe środki na funkcjonowanie z uwagi na to, że rozpoczęto również 
w kilku punktach tego schroniska inwestycje, jak i również dodatkowo jest większa ilość piesków, jak i również kotków, a tym samym należało również wykonać dodatkowe boksy. No 
i przystosowano też lepsze warunki hotelowe, które jednoznacznie generują na obecną chwilę o wiele większe pieniądze. Tak to wygląda. 
· Radny Bartosz Bluma – dobrze. Dziękuję bardzo.
· Przewodniczący Stanisław Kowalik – bardzo proszę radny Bogdan Kuffel. 

· Radny Bogdan Kuffel – Panie Przewodniczący, ja chciałem się upomnieć o ulicę Krasickiego. Tutaj dla kolegów radnych – strona siódma w biuletynie, pozycja dziewiąta. Jest tam 9.183 zł. Rozumiem, że jest to, jak mówił Pan dyrektor Domozych, na dokończenie chyba fazy projektowej, ale zaniepokoiło mnie, że w wieloletnie prognozie inwestycyjnej na lata 19, 20, 21, 22 ta ulica do realizacji się nie pojawiła. A przypominam, Panie Przewodniczący, że ta ulica była dla Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 9 sztandarową obietnicą ratusza, że to zostanie w tej kadencji wykonane. A więc to jest ta pierwsza moja sprawa. Druga – czy Pan Przewodniczący ma wiedzę – strona ósma biuletynu, pozycja dwudziesta dziewiąta. Są tam dwa paragrafy: 6059 i 6057. Jest to zadanie – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach. Czy Pan Przewodniczący ma wiedzę na czym to zagospodarowanie będzie polegało, co tam będzie zrobione i jaka funkcja potem oczywiście będzie? I trzecie moje pytanie, też strona ósma, pozycja trzydziesta druga – zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice. Jest w tym roku 150 tys. Czy też Pan Przewodniczący ma wiedzę 
i informacje, co w ramach tego zakresu będzie zrobione. Pytam się dlatego, czy w tym roku możemy w sierpniu wejść z kolejnym turniejem rycerskim, bo jeżeli będą tam takie prace zaawansowane, to wtedy… I ostatnia sprawa. Tutaj jest remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru. Ta kwota się powtarza już z poprzednich… Czy mamy nadzieję, że w tym roku to ogrodzenie będzie na cmentarzu zrealizowane? Mamy tutaj kwotę 66 tys. zł. Dziękuję.
Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Za chwilę będą dyrektorzy i za chwilę te sprawy będą wyjaśnione. Ja znam szczątkowe odpowiedzi, ale nie chciałbym przekręcić pewnych szczegółów, dlatego myślę, że najwłaściwszymi osobami do udzielenia odpowiedzi będą dyrektorzy, którzy za chwilę się pojawią. 

Czy są jeszcze jakieś inne pytania do projektów uchwał? Bardzo proszę Pan Kazimierz Jaruszewski.

· Radny Kazimierz Jaruszewski – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja też mam pytanie związane z zadaniami inwestycyjnymi planowanymi do realizacji w tym roku – strona dziewiąta, pozycja trzydziesta piąta. Myślę, że to też interesuje chojniczan, mianowicie wymiana nawierzchni boiska orlik przy ul. Lichnowskiej. Jak to miałoby w tym roku wyglądać i czy również znamy stan nawierzchni pozostałych orlików? Czy tam też ta nawierzchnia powinna zostać w najbliższym czasie wymieniona? 

Przewodniczący Stanisław Kowalik – już odpowiadam. Ta pozycja w tym roku będzie realizowana, jeśli chodzi o Lichnowską, natomiast cyklicznie pozostałe orliki będą remontowane 
i jak starczy pieniędzy, to jeśli nie w tym roku, to w przyszłym roku będą zrealizowane. 
· Radny Kazimierz Jaruszewski – bo takie pytania pojawiły się właśnie o inne orliki.
Przewodniczący Stanisław Kowalik – jest sprawa oczywista, że będą wszystkie po kolei realizowane, z tym że w pierwszej kolejności, co już powiedziałem, ulica Lichnowska. 
Bardzo proszę radny Bartosz Bluma.
· Radny Bartosz Bluma – ja mam też pytanie dotyczące projektu uchwały ze strony czterdziestej drugiej – dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową. Tam jest mowa o tym terenie, to jest teren między innymi „Modraka” obecnego i tego terenu za nim. Zgodnie z treścią uchwały i z uzasadnieniem ma być przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Tutaj bym prosił o doprecyzowanie, czy tutaj mówimy o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej? Bo to jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania tego osiedla, bo po tej części mieliśmy raczej zabudowę jednorodzinną. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – już wyjaśniam. Będzie to pod zabudowę wielorodzinną 
i budowę drogi, która mniej więcej jest w tej chwili na wysokości mleczarni, i która będzie przechodziła przez to osiedle, i po drugiej stronie będzie nowe osiedle, które w tej chwili w perspektywie czasowej będzie realizowane. Obecnie istniejące tam działki są ogródkowe i na tej nieruchomości będą po prostu budowane budynki wielorodzinne. 

· Radny Bartosz Bluma – te działki nie były własnością najemców? One były dzierżawione od miasta? 
· Przewodniczący RM Antoni Szlanga – one są miejskie. 
· Radny Bogdan Marcinowski – to są wspólnoty mieszkaniowe, ale te działki w tej chwili są miejskie. Bodajże 5 lat temu zostały przejęte przez miasto. 

· Radny Bartosz Bluma – ale ile tam osób posiada te działki? Ma Pan może wiedzę?
· Przewodniczący RM Antoni Szlanga – około dziesięciu.

· Radny Bogdan Marcinowski – myślę, że tak. Około dziesięciu osób. 
· Radny Bartosz Bluma – czy te osoby ewentualnie mają szansę liczyć na jakieś inne tereny na działeczki?
· Radny Bogdan Marcinowski – praktycznie te działki to już zostały przejęte z 5 lat temu, jak była sprawa z „Modrakiem”, i od tego czasu, te które obecnie mają, one zostały okrojone, ale te, które obecnie mają, to już praktycznie należą do tych wspólnot mieszkaniowych, czyli tam nie będzie przejęcia tych własności. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do materiału sesyjnego? Proszę Pan Antoni Szlanga.

· Przewodniczący RM Antoni Szlanga – ja tylko chcę poinformować Państwa, że na sesji będę proponował uzupełnienie porządku obrad o projekt jednej uchwały. Chodzi mianowicie o działki przy ulicy Żeromskiego. Jak Państwo wiecie, przyjęliśmy uchwałę o sprzedaży tych działek. Jest jeden skrajny rząd działek, gdzie działki są niewymiarowe i trzeba pozyskać kawałek gruntu – też taki pas, i go niestety trzeba wykupić. Tak że będzie tutaj projekt uchwały o wykupie terenu na uzupełnienie i stworzenie pełnowymiarowych działek na samym skraju tego terenu przeznaczonego do sprzedaży. To jest w prywatnych rękach. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie. 
· Radny Bartosz Bluma – a te działki jaką wielkość miały do tej pory?

· Przewodniczący RM Antoni Szlanga – one były do tej pory wyznaczone w jakiejś wielkości chyba około czterystu, czy więcej, a chodzi o to, żeby doprowadzić je do takich wymiarów, jakie mają pozostałe działki. A te działki są mniej więcej rzędu od 900 do ponad 1.000 metrów. Tak że to są takie całkiem spore…

Przewodniczący Stanisław Kowalik – tą uchwałę podejmowaliśmy miesiąc temu.
· Przewodniczący RM Antoni Szlanga – ten pas trzeba wykupić i uważam, że jest to słuszne, bo te działki tracą w stosunku do tych działek, które były wcześniej wyznaczone. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – witam w tym momencie Panów dyrektorów, zapewne skończyła się narada u Pana Burmistrza. Były konkretne pytania, w tej chwili będzie to chyba pytanie do Pana dyrektora Jacka Domozycha. Mianowicie pozycja dwudziesta dziewiąta na stronie ósmej – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach na kwotę 1.053.639 zł. Kto z Panów dyrektorów może odpowiedzieć? 
· Dyrektor Jarosław Rekowski – ale co konkretnie interesuje Państwa?

Przewodniczący Stanisław Kowalik – co tam będzie robione?
· Radny Bogdan Kuffel – co za tą kwotę zostanie zrobione?
· Dyrektor Jarosław Rekowski – jest to program w ramach rewitalizacji dzielnicy Dworcowa i w ramach tego opisu jest do wybudowania ulica Rolbieckiego z parkingami i przebudowa Wzgórza Ewangelickiego, gdzie w skład tej przebudowy, czy nowego oglądu, będzie zagospodarowana zieleń tych drzew wysokich, będą nowe nasadzenia, nowe alejki i miejsca wypoczynku, plus rewitalizacja obelisku.
Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Drugim pytaniem było, pozycja trzydziesta druga, zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice na kwotę 150.000 zł. Pan Bogdan Kuffel pytał się nie bez kozery, z uwagi na to, że planuje jak co roku Turniej Rycerski…
· Radny Bogdan Kuffel – Panie dyrektorze, czy możemy spokojnie w tym roku również 
w ten dzień, kiedy będzie turniej… Musimy to skorelować z Dniami Powiatu, to już dogaduję się Panem Romanem Guzelakiem i z Panem Starostą Markiem Szczepańskim. Ale czy ta kwota… Ta kwota jest na co w tym momencie? 
· Dyrektor Jarosław Rekowski – ta kwota jest przeznaczona na rewitalizację tego odcinka ośmiu metrów muru, który jest na ulicy Sukienników. On jest z takim małym daszkiem, ponieważ tam musimy dokonać trochę głębszych analiz dokumentacyjnych. Specjaliści zajmujący się murami muszą określić jego stateczność, ponieważ tam są pewne obawy wyłomów. Tak że to jest kwota zabezpieczona na część dokumentacji i zobaczymy, czy wystarczy też na realizację tego fragmentu. 

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. I kolejny temat na stronie siódmej – budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach na kwotę 9.183 zł. Jak wiemy wszyscy, już od wielu lat ta ulica miała być zrealizowana, w tej chwili cały czas gdzieś tam nam wisi. Kto z Panów dyrektorów może do tego się odnieść? 
· Radny Bogdan Kuffel – ja rozumiem, że to jest na dokończenie fazy projektowej, natomiast zasmuciło mnie, że w WPF-ce na stronie dwudziestej ósmej: w roku 2020 – zero, w 2021 – zero, w 2022 – zero. A jak pamiętam, Panie dyrektorze, mieszkańcom Samorządu nr 9 Burmistrz osobiście obiecywał przed wyborami, że tą ulicę zrobimy w tej kadencji. A tu patrzę, że tutaj brakuje mi trochę czasu…
· Dyrektor Jacek Domozych – dokument pod tytułem WPF ma do siebie to, że można go zmienić na każdej sesji. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Czy ta odpowiedź Pana satysfakcjonuje?

· Radny Bogdan Kuffel – tak. A jak mam już Pana dyrektora, to strona dziewiąta, pozycja trzydziesta trzecia – przebudowa stadionu miejskiego, tu jest 625.000 zł. O co chodzi? I mamy niżej, pozycja trzydziesta szósta – modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza – podgrzewana murawa. 

· Dyrektor Jacek Domozych – ta pierwsza pozycja, to etap został zakończony, w czwartek uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie tego budynku. Również do tego zaliczyć należy bramofurtę od strony gości, mnóstwo różnych kabelków, które powodują to, że cały obiekt jest inaczej zasilany, na jednym nowym zasilaniu ze stacji transformatorowej przy ul. Okrężnej, a dotychczas były trzy różne przyłącza i to nie działało tak, jak powinno. W tej chwili uporządkowaliśmy również to zasilanie energetyczne. Natomiast podgrzewana murawa, to mamy ogłosić przetarg. Kosztorysowa wartość jest ogólnie znana. Z tego co wiem jeszcze, to w przyszłym tygodniu Pan Burmistrz spotyka się z Panem prezesem firmy ZEC-owskiej. Chodzi o to, czy ZEC może, i kiedy może, wykonać przyłącze. Bo nie ma najmniejszego sensu budowanie tej podgrzewanej murawy chociażby dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonowało podgrzewanie murawy bez czynnika grzewczego. Tak że do tego tematu jeszcze pewne będziemy wracać. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Proszę bardzo radny Bluma.
· Radny Bartosz Bluma – a propos właśnie podgrzewanej murawy, bo zakładam, że… Wartość projektową mamy jakąś?

· Dyrektor Jacek Domozych – tak

· Radny Bartosz Bluma – jakie typy ogrzewania były przyjęte, czyli źródła ogrzewania i jakie mniej więcej koszty utrzymania tego w skali roku? Czy ktoś to szacował? 

· Dyrektor Jacek Domozych – jest taki dokument, jeszcze go opracowywał Pan, który projektował oświetlenie. Myśmy rozważali trzy systemy – system elektryczny, system ZEC-owski i system gazowy – taki z butlami gazowymi. Jeżeli chodzi o koszty realizacji tego, to one są podobne we wszystkich trzech przypadkach. Nasz przypadek jest szczególny, jest to niestety byłe jezioro i teraz żeby to zrobić, to trzeba tam do zera wszystko wywalić i zrobić od początku, i to jest duża kwota. Natomiast koszty utrzymania też są wyliczone, ale to są ceny sprzed bodajże czterech lat i możemy je przedstawić, nie ma problemu. 
· Radny Bartosz Bluma – byłoby dobrze, gdybyśmy wiedzieli mniej więcej jakie są to koszty. Może taki podam przykład. Bodajże w Tychach z miejskiej oczyszczalni ścieków stworzono biogazownię, która dostarcza ogrzewanie do chyba centrum parku, czy jakiegoś basenu, który tam funkcjonuje, i na dzień dzisiejszy to już jest samowystarczalny w zupełności 
i sprzedają nawet nadwyżki tego gazu do sieci ogólnej. Stąd moje pytanie, czy ewentualnie takie pomysły w ogóle były rozważane, żeby skorzystać z jakichś alternatywnych, do tej pory nieużywanych, źródeł energii, które no… Geotermalne. Być może one faktycznie byłyby droższe w inwestycji, natomiast zwracałyby się w dłuższej perspektywie czasu, tańsze w eksploatacji, co by nam pozwoliło zaoszczędzić dodatkowe środki.
· Dyrektor Jacek Domozych – jeżeli chodzi o biogazownię, to byłoby to pewnie dosyć kłopotliwe, żeby na terenie miasta Chojnice lokalizować taki obiekt, bo jednak on wymaga swojej strefy…
· Radny Bartosz Bluma – można by wykorzystać i na przykład z oczyszczalni pociągnąć po prostu własny gazociąg. 

· Dyrektor Jacek Domozych – ale nasza oczyszczalnia nie produkuje gazu. Takiej opcji nie było, bo nie ma producentów alternatywnych źródeł na terenie miasta i w okolicy. Z tego co wiem, to chyba jeden zakład miał budować biogazownię, ale na razie cisza. Natomiast myśmy mieli również przygotowaną koncepcję dosyć szczegółową ogrzewania prądem i być może wykonanie tego byłoby tańsze, natomiast później utrzymanie, eksploatacja jest wyższa. Trudno tutaj znaleźć złoty środek.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Myślę, że informacja jest na tyle już wyjaśniająca, że… Bardzo proszę jeszcze Pan Kuffel.
· Radny Bogdan Kuffel – do Pana dyrektora Rekowskiego. Panie dyrektorze, strona siódma, pozycja siedemnasta – remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru. Mamy tu kwotę 66.000 zł. Czy będzie to wykonane w tym roku? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie – jaka jest możliwość, żeby pozyskać basztę kościelną? Może wystąpić, żeby nam ksiądz proboszcz ją przekazał, bo jeszcze chwila i ona się na stulecie rozsypie, ponieważ mur pęknięty jest i ta część od Placu Emsdetten lada moment, jeżeli nie będzie zabezpieczona, poleci. To jest druga rzecz. I trzecia sprawa – został nam ostatni płot przy cmentarzu parafialnym. Ja wiem, że to jest w gestii księdza prałata, ale jak on w tej chwili zbiera środki na remont instalacji elektrycznej w Bazylice… Pytanie, czy jakaś istnieje możliwość, żeby ten płot przy głównej ulicy wylotowej i dolotowej do Chojnic na Kościerskiej, jakoś ewentualnie proboszczowi pomóc. A wracając do tej baszty jedynej – jak widzi się na starych widokówkach, ona jest prawie niezmieniona – jeżeli nie stać strony kościelnej na wyremontowanie tego, to może niech nam ją przekaże, i skoro i tak władujemy pieniądze, i to duże pieniądze, w remont tych naszych murów obronnych żeby teraz to zabezpieczyć, to w dalszej perspektywie zrobić tą basztę kościelną. Dziękuję.
· Dyrektor Jarosław Rekowski – jeżeli chodzi o drugie i trzecie pytanie, to nie jest kompetencją Wydziału Komunalnego, aby przejmować jakiekolwiek majątki, albo remontować majątki obce. Natomiast, jeżeli chodzi ogrodzenie, czyli punkt pierwszy, ogrodzenie cmentarza Ofiar Terroru, to ten remont ma polegać na przygotowaniu nowych tynków, ponieważ na zewnętrznym ogrodzeniu ten tynk niestety troszkę się skruszył, zwietrzał i są ubytki. Stąd aż taka duża kwota, ponieważ jest to dosyć duży odcinek. 
· Radny Bogdan Kuffel – to mam pytanie. Jakim cudem i na jakiej zasadzie myśmy przekazali do parafii 150.000 zł na remont dachu?
· Dyrektor Jarosław Rekowski – to nie jest do mnie pytanie.

· Radny Bogdan Kuffel – ale się pytam. 

Przewodniczący Stanisław Kowalik – doskonale Pan radny wie, ponieważ również Pan głosował za tym. 

Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze tutaj ad vocem wypowiedzi Pana radnego Bogdana Kuffla. Prałat Jacek Dawidowski nie jest osobą uprawnioną do tego, żeby tutaj handlował nieruchomością kościelną, ponieważ od tego jest kuria biskupia. Jeśli już ewentualnie bylibyśmy zainteresowani, to li tylko i wyłącznie w kompetencjach jest właśnie ta instytucja. 
· Radny Bogdan Kuffel – ad vocem. Ja sądziłem naiwnie, że skoro mury zostały wybudowane za pieniądze Zakonu Najświętszej Marii Panny, czyli Krzyżaków, że one są własnością miasta. Przecież proszę pamiętać, że miasto przekazało jezuitom ten dwór na budowę kolegium pojezuickiego. Ja uważam, że mamy dwie możliwości – albo czekać, albo, jeżeli nie jest w stanie ta druga strona tego zrobić, to niech nam to przekaże. Dziękuję. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania do Panów dyrektorów? Bardzo proszę jeszcze radny Bluma.

· Radny Bartosz Bluma – korzystając z obecności Pana Rekowskiego, chciałem się zapytać jak wygląda projekt tej uchwały dotyczącej strefy parkowania. Czy tam jakieś prace trwają? Czy radni będą mogli uczestniczyć również w pracach nad powstawaniem tego nowego…

· Dyrektor Jarosław Rekowski – myślę, że chyba już na najbliższą sesję, nie tą która jest planowana za tydzień, ale na kolejną, przygotujemy materiały korekcyjne w stosunku jak gdyby do tego zakresu. Jak najbardziej zapraszam do pracy. Wskażemy co udało nam się matematycznie wyliczyć i przepracować, i to też będzie chyba przedmiotem obrad komisji, bo na ten problem trzeba dosyć szeroko spojrzeć, aby właściwie podjąć decyzję, czy tą strefę należy poszerzyć, czy dokonać korekt kwotowych, jeżeli chodzi o postój w strefie centrum. Tak że jak najbardziej.

Przewodniczący Stanisław Kowalik – oczywiście ten temat, który już sygnalizowany był na poprzednim posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, jest jednoznacznie tutaj wiadomo, że musimy wrócić do niego, ponieważ jest w tej chwili w opracowaniu przez wydział i to, co już Pan dyrektor powiedział, jeśli będą gotowi do tego, żeby nam przedstawić, to będziemy chcieli jak najbardziej się tutaj wdrożyć w to i realizować te wszystkie rozwiązania, które wydział nam przedstawi. 

Czy jeszcze ktoś ma pytania? Jeżeli nie ma, to zamykam ten punkt.
Ad. 2

Przewodniczący Stanisław Kowalik – proszę Państwa, w sprawach bieżących chciałbym Państwu zasygnalizować, iż 12 marca, czyli we wtorek miniony, obyło się spotkanie Burmistrza 
z targowiczanami w CEW-ie. Obecni byli również radni jako grupa inicjatywna, która pilotuje sprawę zadaszenia targowiska przy ul. Młodzieżowej. Burmistrz przedstawił siedem punktów dotyczących tej modernizacji. W pierwszej kolejności będzie przestawienie tych wszystkich pawilonów, które dzisiaj funkcjonują na tym starym terenie, na obecnie funkcjonujący obok parking, tak żeby nie było większego jakiegoś przemieszczania handlujących, czy też kupujących, 
i żeby to wszystko sprawnie poszło. Po dyskusji szerokiej sprzedawcy uznali, iż ten program, który zaprezentował Burmistrz, jest do zaakceptowania i w zasadzie wszyscy wyrazili zgodę na realizację tej inwestycji. Miałaby się ona rozpocząć na początku września, czy koniec września, a to wszystko będzie uzależnione od tego, jak przetarg tutaj okaże się sprawny i czy będziemy mieli wyłonionego wykonawcę. Inwestycja jest przewidywana do miesiąca marca 2020 roku. Wszyscy uczestniczący w tym spotkaniu targowiczanie wyrazili akceptację na tego rodzaju rozwiązanie, a tym samym myślę, że sprawa jest czytelna. 

Bardzo proszę Pan radny Bogdan Kuffel. 
· Radny Bogdan Kuffel – Panie Przewodniczący, a z tą dyslokacją tych stanowisk na czas budowy, czy już też był temat poruszany z użytkownikami targowiska? Dyslokacja na czas trwania tej budowy – czy już miejsce jest zapewnione i czy to miejsce zostało przez nich zaakceptowane?

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dyslokacja będzie przemieszczona, tak jak już powiedziałem, na teren najbliższy, obecnie parking funkcjonujący, natomiast będą spotkania indywidulne w Urzędzie Miejskim, gdzie zespół, którego przewodniczącym będzie wiceburmistrz Adam Kopczyński, członkiem będzie dyrektor Jarosław Rekowski oraz dyrektor Jacek Marczewski oraz osoba chyba wyznaczona przez targowiczan, i ten zespół będzie indywidulanie podchodził do każdego z tych sprzedających, czy też targowiczan, w celu umiejscowienia ich później w lokalizacji tego targowiska. 
· Radny Bogdan Kuffel – i jeszcze dodatkowe pytanie, jeżeli można Panie Przewodniczący. A potem z rozdysponowaniem miejsc pod zadaszeniem, czy już też wszystko…
· Przewodniczący Stanisław Kowalik – to wszystko będzie na tym spotkaniu omawiane 
i uzgadnianie, tak żeby nie było później jakichś wątpliwości. 

Bardzo proszę jeszcze Pan Przewodniczący.

· Przewodniczący RM Antoni Szlanga – generalnie przyjęto zasadę taką, że przemieszczenie na miejsce docelowe, to jest albo to, gdzie ktoś już miał pawilon, lub najbliżej położone. Tam są takie uwagi, które zgłaszano, że na przykład ktoś ma dwa pawilony i chciałby zachować to, żeby było naprzeciw. To jest ze względów handlowych, kwestia jednego sprzedawcy, który może przemieszczać się. I te rzeczy będą też uwzględniane. Przyjęto też zasadę, co jest bardzo ważne, że nie – kto pierwszy, ten lepszy – tylko według numerów pawilonów. I tą zasadę przyjęto przez aklamację, i uważam, że to jest właściwe, no bo tak, że tak powiem, przyjdzie ktoś pierwszy i sobie wybierze i dobre miejsce na czas remontu, i dobre miejsce później. A tutaj wiadomo, że taka zasada jest przyjęta. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Kolejnym tematem, który chciałbym Państwu przedstawić, to jak wyglądała kwestia inwestycji w 2018 roku – te inwestycje, które były zrealizowane kompleksowo, jak i również te, które są w realizacji z uwagi na etapowanie poszczególnych inwestycji, w szczególności te, które wymagają dużych nakładów finansowych. To dotyczy właśnie programu poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-u. Cały koszt tej inwestycji opiewa na kwotę 60 mln zł. To, co się udało zrobić w tym roku, czyli w 2018 roku, to rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Kolejarz. Wartość całkowita wykonania to 5.448.350 zł, natomiast w 2018 roku wykonano prace za kwotę 1.286.510 zł. Następnie przebudowa rowu zachodniego z budową kanalizacji deszczowej. Wartość całkowita wykonania tej inwestycji to 11.189.808 zł, natomiast prace w 2018 roku wykonano na kwotę 7.233.570 zł. Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej – wartość całkowita to 19.780.000 zł, i tutaj wniosek był wykonawcy, ażeby udzielić zgody na rozpoczęcie prac w tym roku, czyli w 2019. A zatem w 2018 roku żadnych prac przy Strudze Jarcewskiej nie wykonano. 
Kolejny temat – budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ulicy Łanowej, Towarowej, Brzozowej, Sędzickiego, Dworcowej, Łużyckiej, Kaszubskiej, Angowickiej. Pod koniec roku trwała cała procedura przetargowa, a w związku z czym w tym roku, w miesiącach czerwiec–lipiec rozpoczną się prace zapewne na tym terenie i tutaj zapewne będzie cała ta część miasta rozkopana. 
Kolejnym tematem jest budowa obiektu przy ulicy Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wartość całkowita to 1.237.380 zł, natomiast poniesiono wydatki 
w 2018 roku na kwotę 256.387 zł. Jak wiecie Państwo, był to tak zwany ogródek jordanowski przy ulicy Dworcowej. W tej chwili tam ma powstać świetlica osiedlowa i jeszcze inne jakieś możliwości wykorzystania tego obiektu na funkcjonowanie, tak żeby on w pełni był wykorzystany. Kolejnym tematem inwestycyjnym była termomodernizacja wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. Wartość całkowita tego projektu opiewała na kwotę 2.840.000 zł, wydano w 2018 roku 1.639.970 zł. Ponadto budowa szybu windowego wraz z windą o wartości 607.741 zł, gdzie dofinansowanie z PEFRON-u było w kwocie 150.000 zł, a wydatkowano na ten cel 617.840 zł. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – wartość tego zadania to 2.288.952 zł, i tutaj akurat sfinalizowano w całości inwestycję i zakończono prace na kwotę 2.313.226 zł.

Kolejną inwestycją była termomodernizacja wraz z przebudową ChCK-u. Wartość umowy opiewała na 13.478.340 zł, natomiast, znając perturbacje związane z tą przebudową i budową, 
w konsekwencji należało wyłonić nowego wykonawcę, a tym samym koszt całkowity tej inwestycji zamknął się kwotą 20.884.442 zł i jest to obecnie już obiekt funkcjonujący, oddany do użytku w grudniu i można już z niego korzystać. 

Kolejną inwestycją jest budowa budynku dla dziennikarzy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ulicy Mickiewicza. Wartość tego projektu wyniosła 1.895.041 zł, natomiast wydano na tą inwestycję 1.302.297 zł, a więc zaoszczędzono blisko 600 tys. zł na tej inwestycji. 
Kolejny temat to przebudowa stadionu miejskiego, zadaszenie części trybun. Wartość tego projektu to 544.890 zł, natomiast całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 558.187 zł. Również nastąpiła przebudowa budynku klubowego z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego. Wartość tej umowy opiewała na kwotę 356.429 zł, natomiast całkowity koszt wyniósł 382.646 zł. 
Kolejną inwestycją, i to też zakończoną całkowicie w tej chwili, była budowa ulic Morelowej 
i Truskawkowej, które wykonano za kwotę 3.451.180 zł. Wykonano przebudowę ulic na osiedlu Bytowskim, czyli Niemcewicza, Tuwima, Konopnickiej, Staszica, Skłodowskiej i Prusa. Wartość realizacji prac na tych ulicach opiewała na kwotę 4.132.263 zł. 
Kolejnym tematem inwestycyjnym była budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5. Wartość tej inwestycji to 2.461.408 zł, natomiast nakłady poniesiono na kwotę 2.518.329 zł. 

Kolejną budową i inwestycją, tutaj akurat muszę powiedzieć, że sprawa dotyczyła Parku 1000-lecia, był to ciąg pieszo-rowerowy do ulicy Prochowej. Wartość tego projektu wynosiła 311.162 zł, natomiast poniesione koszty to kwota 317.403 zł. 

Ponadto w 2018 roku zakończono projektowanie oraz uzyskano pozwolenie na budowę: sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Leśnego oraz nawierzchni ulic Modrzewiowej, Leśnej 
i Wierzbowej – kosztorys inwestorski na kwotę 7.126.884 zł, budowę przepompowni wód deszczowych w rejonie ulicy Młodzieżowej wraz z budową kolektora deszczowego w części ulicy Kilińskiego – wartość kosztorysu 449.155 zł, i budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ustronnej z doprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego przy ulicy Ustronnej, Willowej i Przytorowej – wartość robót według kosztorysu inwestorskiego to kwota 1.089.629 zł. 
Tak wygląda kwestia inwestycji, które zostały wykonane w 2018 roku. 

Czy ktoś Państwa w sprawach bieżących chciałby zabrać głos? Bardzo proszę radny Bluma. 

· Radny Bartosz Bluma – chciałbym Państwu przedstawić, fajnie by było gdyby wszyscy tutaj zajrzeli do tego, to jest fragment ulicy Tucholskiej z tym feralnym skrzyżowaniem 
z ulicą Kolejową. Tam wjazd jest bardzo szeroki, bo ja sobie nawet zmierzyłem w Geoportalu, to jest prawie 19 metrów, więc nie ma najmniejszego pewnie problemu, żeby tam wszelkie samochody wjeżdżały. Natomiast problem ten, który ja sygnalizowałem, chciałbym żeby po prostu teraz to już naocznie pokazać, problem polega na tych dwóch łukach, które kończą właściwie nam chodnik i ścieżkę rowerową – z jednej strony i z drugiej strony, od strony Tucholi i od strony miasta przy wjazdach. Problem polega na tym, że tak jak te luki w chwili obecnej są wyrobione… Mówię – wjazd jest szeroki, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby każdy sprawny kierowca ciężarówki miał problem, żeby się nie zmieścić. Natomiast problem polega na tym, że notorycznie na część chodnika i ścieżki rowerowej, zarówno od strony Tucholi, jak i od strony miasta, najeżdżają samochody ciężarowe, po prostu łamiąc… Chodzi o bezpieczeństwo osób – pieszych i rowerzystów. Na dzień dzisiejszy, co ja też podkreślałem na ostatniej komisji, dziecko nawet idące, które dojdzie do skraju chodnika, stanie tutaj i będzie czekało czując się bezpiecznie, w momencie kiedy duża ciężarówka będzie wjeżdżała, niestety ale jeździ po chodnikach. I ja bym chciał uzyskać akceptację również całej komisji dla tego pomysłu. Ja rozmawiałem też z Panem Burmistrzem. Pan Burmistrz mówił o barierkach. Ja mówię, że barierki nie za bardzo w tym miejscu ze względu na ciąg pieszo-rowerowy, tam ludzie mają jeździć, a, jakby nie patrzeć, to wymagałoby jakiegoś hamowania. Ale słupki, tak zwane słupki ochronne, słupki metalowe, które są instalowane na tym łuku, po prostu na tym szczycie, żeby one zwiększały to poczucie bezpieczeństwa dla tych pieszych i rowerzystów. Niewielki wydatek i to nie jest wydatek, który my byśmy realizowali, tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ja rozmawiałem tutaj z pracownikami Zarządu Dróg Wojewódzkich, zresztą Pan Burmistrz też przy mnie dzwonił do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oczywiście to musi być także poparte jakimś wnioskiem, jakąś informacją z naszej strony. Z Panem Haliżakiem rozmawiałem w miniony piątek. On mówi, że na dzień dzisiejszy żadne informacje, żadne wnioski jeszcze ze strony miasta, ani ze strony gdzieś odgórnie, od policji, nie wpłynęły. Natomiast dobrze by było, żeby taka informacja jakaś się pojawiła. To da jakąś możliwość, oni będą musieli w tym momencie zareagować i zadziałać. Stąd ja chciałbym wniosek całej komisji sformułować, żeby Pan Burmistrz wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zainstalowanie właśnie tych słupków na łukach chodnika i ścieżki rowerowej, żeby one nie stwarzały zagrożenia dla potem samych pieszych i rowerzystów.
· Radny Bogdan Kuffel – jak będą ścinali regularnie kierowcy…

· Radny Bartosz Bluma – jeżeli będą ścinali to zakładam, że będzie łatwo można udowodnić, kto to ściął. Ale na dzień dzisiejszy ktoś, kto tam pojedzie, szczególnie od Tucholi, jak ktoś tam pojedzie w chwili obecnej… Dzisiaj było charakterystyczne, normalnie takie wyrżnięte 
z opon, ślady łuku, które niestety stanowią zagrożenie. A wjazd jest bardzo szeroki – 19 metrów. Myślę, że tutaj akurat nikomu nic nie będzie to zawadzało.
Przewodniczący Stanisław Kowalik – wniosek jest jak najbardziej zasadny, z tym że chciałbym przypomnieć, Pan tu już sygnalizował, jest to w kompetencjach Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg z uwagi na to, że jest to droga wojewódzka, a tym samym myślę, że tutaj Pan dyrektor zna temat i tutaj wydział złoży wniosek do oddziału Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg. Nie wiem, czy to trzeba aż do Gdańska, czy wystarczy do Chojnic? 
· Dyrektor Jarosław Rekowski – do Gdańska ze względu na to, że w Chojnicach jest to rejon tylko i wyłącznie, a rejon zajmuje się tylko utrzymaniem. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – więc my wypracujemy wniosek z komisji i przedstawimy to do Burmistrza, żeby on dalej to już zapilotował. 
· Radny Kazimierz Jaruszewski – pytanie krótkie. Czy to rozwiązanie, Panie radny, byłoby bezkosztowe dla miasta? 
· Radny Bartosz Bluma – tak, bo to jest…
· Radny Kazimierz Jaruszewski – dlatego to chcemy oficjalnie wiedzieć. 

Przewodniczący Stanisław Kowalik – proszę Państwa, jeśli taka tu dyskusja jest na tyle merytoryczna i zgodna z tym, żeby ten temat załatwić już na tyle pozytywnie i żeby to bezpieczeństwo było jak najbardziej zapewnione w tym akurat miejscu, to przedstawię wniosek: Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwraca się z wnioskiem o wystąpienie Burmistrza Miasta Chojnice do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania ulic Tucholskiej i Kolejowej poprzez instalację słupków drogowych (ochronnych) na łukach wjazdowych w te ulice. Instalacja tych zabezpieczeń nie będzie wpływać negatywnie na ruch pojazdów w obrębie tego skrzyżowania 
i jednocześnie zwiększone zostanie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kto jest za tak brzmiącym wnioskiem?
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła następujący wniosek:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwraca się z wnioskiem o wystąpienie Burmistrza Miasta Chojnice do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania ulic Tucholskiej i Kolejowej poprzez instalację słupków drogowych (ochronnych) na łukach wjazdowych w te ulice. 
Instalacja tych zabezpieczeń nie będzie wpływać negatywnie na ruch pojazdów w obrębie tego skrzyżowania i jednocześnie zwiększone zostanie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Przewodniczący Stanisław Kowalik – czy są jeszcze jakieś inne pytania? Proszę Pan Bartosz Bluma.

· Radny Bartosz Bluma – Funduszu Dróg Samorządowych. Wiemy, że od 14 marca do 
15 kwietnia ruszył nabór i chciałbym wiedzieć jakie ulice miasto zgłosi w ramach tego naboru.
· Dyrektor Jacek Domozych – powtórzymy wniosek Winogronowa, Czereśniowa. I drugi wniosek to jest ulica Gdańska. 
· Dyrektor Jarosław Rekowski – od Tucholskiej do granic miasta.

· Dyrektor Jacek Domozych – chcieliśmy coś zrobić, ale jest szansa, że tutaj możemy zrobić to kompleksowo. Jest to duża inwestycja, bo kosztorys sprzed paru lat, to jest około 10 mln zł. Nasze wnioski mogą otrzymać dofinansowanie do 50%, nie więcej, bo jesteśmy w tej grupie bogatszych gmin. W tej chwili różnica jest taka, że możemy złożyć więcej niż jeden wniosek, jeżeli chodzi o gminy, a druga różnica jest taka, że dofinasowanie jest do 80% 
w tych szczególnych przypadkach. U nas to jest 50, czyli ten jeden wniosek to będzie w granicach 6-7 mln pewnie wartość inwestycji, drugi koło 10. Tak że to są dosyć potężne pieniądze z naszego budżetu. Czy to się uda, to zobaczymy.

· Radny Bartosz Bluma – i to ma być na działania wieloletnie rozumiem?
· Dyrektor Jacek Domozych – tak. To jest tak, że część środków jest przyznanych na ten rok, część jest na przyszły rok i potem są jakieś środki na dane lata. Ale ja rozumiem… Bo to się chyba w piątek ukazało, zdążyłem sobie to tak pobieżnie prześledzić i myślę, żebyśmy tutaj jeden i drugi wniosek rozkładali na dwa lata, dlatego że zostaną znowu rzucone pieniądze na rynek i będzie problem, żeby te inwestycje zrealizować w ciągu roku, a przy okazji, gdybyśmy dostali środki, to łatwiej dla budżetu. 

· Radny Bartosz Bluma – pytam o to dlatego, że część samorządów, mówi się wprost o tym, że jest nieprzygotowana do tego, żeby aplikować. Po pierwsze – nie ma zabezpieczonych środków w budżetach, druga sprawa – nie ma przygotowanych projektów do inwestycji. Więc ten rok może być takim dobrym rokiem, że faktycznie, jeżeli mamy projekty, żeby niejako je wrzucić, bo jest większa szansa na pewno niż będzie w latach kolejnych, bo wszyscy się przygotują. 

Przewodniczący Stanisław Kowalik – dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Przewodniczący Antoni Szlanga.
· Przewodniczący RM Antoni Szlanga – ja tylko informacyjnie. Wzorem poprzedniej kadencji odwiedzamy zakłady pracy i w najbliższy piątek o godz. 10 będą odwiedziny w Zakładach Mięsnych Pana Andrzeja Skiby, na które zapraszamy wszystkich radnych. O godz. 10 na ulicy Igły przy ubojni się spotykamy. 
Przewodniczący Stanisław Kowalik – proszę Państwa, jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

	Protokół sporządziła
	
	Przewodniczący 

	
	
	Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej

	
	
	

	Beata Biesek
	
	Stanisław Kowalik


